2018年第44周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   本周人力推送8人，面试5人，3人（南昌2人、合肥1人）正在面试中，总部1人正在谈薪资，其余4人回绝   1. **入职**   无   1. **转正**   1人：毛平（天津）   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 环保部数据恢复（20%） 2. 第三季度简报剩余部分编写及修改（100%） |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 1.给佛山南海林泽锋修改统计排污费的存储过程。(100%) 2. 2.给苏皖沪大区刘跃导出离职人员工作日志。(100%) 3. 3.云服务平台故障，回复平台致公司82服务器。(100%) 4. 4.核心软件开发部任务，存储过程（1-6）。(100%) |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**国津热电企业版部署报表问题 ，短信问题（已处理）  **陕西总量：**日常维护 |  |
| 合同评审 | **本周评审3份：**  **吴明双1份：**江西区县版污染源应用支撑平台8套、污染源在线监控3套、水域断面监测系统1套、GIS地理信息8套、空气站质量自动监控系统2套(218万)  **王志文1份：**聊城市国发系统迁移技术服务合同（2.5万）  **黄啸1份：**贵州省污染源自动监控管理平台采购数据对接开发（13万） |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件33封，9月遗留1封（1任务单），10月遗留13封（6任务单）11月遗留9封。备注：由于无法远程客户服务器，邮件暂时无法处理 |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单3个，处理了2个，处理RTX问题5个，遗留了1个。提交至研发0个，研发处理1个。研发遗留任务单10份。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单1份，提交至项目研发部1份，核心处理1份。截止目前核心遗留个3任务单，其中延误0个。 |  |
| 高新项目协助 | 日常维护 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 晋中自动监控运维投标支持（100%） 2. 沣东新城项目协调（成本估算、人力增补、运维方案沟通等） 3. 10月部门人员招聘、空缺汇总，11月人员招聘需求确定 4. 9月销售提成确认 5. 10月份部门绩效公布 6. 11月技术支持协调沟通 |  |
| * 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 宜兴、榆林项目支持 2. 环保部服务（1、3季度简报定稿；2、环保部数据恢复）。 3. 沣东项目运维实施方案编写 4. 10月提交财务工作量表 5. 环保部数据恢复后遗留问题支持 | | |

高杰 2018 年 11月2日