2018年第48周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   本周人力推送0人，面试1人。  面试结果：无   1. **入职**   雷家玮（企业服务）   1. **转正**   无   1. **离职**   邵晔飞本周五离职 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 排查表进度跟踪 2. 简报环保部审核跟踪，已发编辑部陈平 3. 清废行动部分固体废物堆存经纬度查询 4. 排污许可证管理制度修改意见 5. 部级V3库备份实现 6. 全联网垃圾焚烧数据名单导出 7. 还原自动监控2016、2017历史数据库 8. 福建等考核基数调整 9. vpn服务器信息清单整理 10. 督办周报统计、升级维护 11. PSInfoService并发布测试 12. 撰写VPN指南 13. 核实3季度黑榜污染物标准 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 长天长平台自动异地备份优化。(100%) 2. 给向彪解决广东监控数据推送问题。(100%) 3. 给王芳写SQL。(100%) 4. 服务项目管理，合同同步调整。(100%) 5. 其他报销增加费用归属项。(100%) |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**东郊电厂平台不刷新最新数据（正在查看）  **陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审5份：**  **李红燕1份：**天津津滨能源有限公司外传环保数据自动监控远程值守技术服务 (0.6万元)  **陈磊1份：**光大环保能源（南京）有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（3.5万）  **崔巍1份：**江苏省环境保护税技术服务项目采购合同（47.4万）  **黄于明1份：**厦门市排污费系统及VOCS征收系统运维服务（9.8万）（合同实际是环节税服务，提供企业环境税、许可证咨询）  **吴明双1份：**陕西省重点污染源现场监督检查及省级自动监控平台运维（149.6万） |  |
| 软件部署升级 | 排放标准维护功能升级及打补丁，截止目前全国各省完成52%。原因：1.京津冀鲁大区拒绝升级；2、有些地方有定制没有升级包暂无法升级；3、湖北、上海未完成升级。 |  |
| 公共邮件 | 2018/11/30 本周收到邮件53封，10月遗留4封（其中4任务单），11月遗留19封（其中4封任务单）。 |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单9个，处理了4个，处理RTX问题2个，遗留了1个。提交至研发4个，研发处理1个，研发遗留任务单13份。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单4份，提交至核心研发部3份,核心处理0份。截止目前核心遗留7个任务单，其中核心暂停1个。 |  |
| 高新项目协助 | 平台登录异常处理 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 科技日报发放 2. 诗词日历分配统计 3. 刘冰旷工事宜客户投诉协调沟通、通告编写等 4. 江苏费改税陪标文件定稿 5. 10月销售提成分配及确认、11月绩效公布、11月人员招聘空缺情况 |  |
| * 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、排查表进度跟踪；）。 2. 长天长平台日志优化需求收集及讨论 3. 11月提交财务工作量表 4. 内蒙古赤峰自动监控4.0定制需求跟踪协调 5. 12月技术支持需求汇总及协调 | | |

高杰 2018 年 11月30日