2018年第46周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

本周人力推送10人，面试8人，2人（宜春1人、合肥1人）正在面试中。面试结果：无。1. **入职**

3李昊轩、原亚芬、党福强1. **转正**

陈俊（本部）1. **离职**

党福强本周入职后离职 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 考核基数变更
2. 严重超标企业三季度超标率统计
3. 严重超标企业9月10月统计
4. 甘肃省重点污染源云督办开通
5. 部监控中心主要数据库SA分权管理实施
6. 督办升级维护
7. 苏州环监局驾驶舱平台部署
8. 恢复京津冀2+26城市交换监控平台
9. VOCs拆分各省数据库
10. 三季度简报提请环保部审核
 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 长天长平台，强密码策略。(100%)
2. 长天长平台自动异地备份研究。(80%)（本地已经通，服务器不通）
 |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**津大港 报表修改问题（已与李琰沟通）北塘电厂，数据不能刷新（已处理）；2.东郊电厂 数据与环保局数据不能对应（正在处理）**陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审3份：****杨飞1份：**云南省国控重点污染源自动监控系统技术维护服务（24.9万）**段尧1份：**晋中市重点污染源自动监控平台系统运营维护（2018年9月至2019年8月）(26.2万)**王发1份：**黄南州重点污染源自动监控系统平台运维技术服务（18.8万） |  |
| 软件部署升级 | 排放标准维护功能升级，截止目前全国各省完成70%。 |  |
| 公共邮件 |  本周收到邮件50份，9月遗留1封（1任务单），10月遗留5封（5任务单），11月遗留20封 。 |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单5个，处理了4个，处理RTX问题6个，遗留了1个。提交至研发1个，研发处理2个.研发遗留任务单7份。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单0份。提交至核心研发部0份,核心处理2份。截止目前核心遗留个3任务单，其中延误0个。 |  |
| 高新项目协助 | 浩兰现场端数据传输的问题 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 沣东新城项目沟通
2. 招聘规定与各服务经理同步、招聘需求确认沟通
3. 年底前部门费用预算
4. 年底前合同预计
5. 内蒙古运维合同事宜沟通
6. 新人关于工作纪律等会议、人员SQL技能提升准备工作安排
 |  |
| * 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 环保部服务（1、根据环保部审核意见修改3季度简报；2、环保部服务改善方案讨论；3、VOCs给各省便函。）。
2. 沣东新城项目支持
3. 环保部、宜春、赤峰、黄南州人员增补事宜确定
4. 长天长平台自动异地备份调试
 |

 高杰 2018 年 11月16日