2018年第45周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   本周人力推送9人，面试6人，3人（南昌1人、厦门1人、总部1人）正在面试中。面试结果：总部3人李昊轩、汤坤、党福强 11月12日，下周一入职。   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 环保部数据恢复（60%） |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 核心软件开发部任务，存储过程（宜兴项目）。(100%) 2. 恢复长天长平台到公司82服务器。(100%) 3. 湖北行政区调整，省管县级市“仙桃市”。(100%) 4. 出差预算，增加删除功能。(100%) |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**1.国津热电企业版 小时报表显示问题 （已处理）2.平凉电厂报表模块显示空白（已处理）小时数据无法显示（正在处理）  **陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审3份：**  **杨飞1份：**巴彦淖尔市环境信息监控中心重点污染源自动监控系统技术维护服务（29万）  **刘晋1份：**光大环保能源(睢宁)有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.5万)  **何帮业1份：**贵州省国控重点污染源国发软件系统运维及升级开发采购合同（38万） |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件44封，9月遗留1封（1任务单）10月遗留9封（5任务单）11月遗留26封(1任务单)  备注：由于无法远程客户服务器，邮件暂时无法处理 |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单7个，处理了2个，处理RTX问题4个，遗留了1个。提交至研发4个，研发处理6个，研发遗留任务单8个。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单5个，提交至项目研发部1个，提交至核心研发部2个，提交至基础研发部2个，核心处理1个。截止目前核心遗留5个任务单，其中延误0个。 |  |
| 高新项目协助 | 日常维护 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 沣东新城项目协调（成本预算、人力增补、人员协调、运维方案沟通等） 2. 10月合同事项表变更、确认 3. PDCA会议-病毒防范及应急处置 4. 招聘需求确认 5. 值守中心上班制度变更讨论及确认 6. 销售支持—大连电团投标现场演示支持 |  |
| * 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 宜兴、榆林项目支持 2. 环保部服务（1、3季度简报修改及提请领导审核；2、环保部遗留数据恢复；3、VOCs拆分各省数据库；）。 3. 沣东新城项目支持 4. 10月提交财务工作量表 5. 环保部人员需求确定 | | |

高杰 2018 年 11月9日