2018年第47周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| *经销商推广。**宜春招投标工作开展。**厦门收费合同修订。**厦门监控升级和服务方案修订。**福建省监控培训会议。**渝水区采购流程推进。* |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| *本周处理的主要服务57件，完成55件。* | *96%* |  |
| *大区电子督办问题处理。* | *75%* | *浙江恢复、江西有遗留问题研发处理中。* |
| *大区各省排查表工作。* | *66%* | *浙江、福建完成，江西进度已组织客户力量和服务力量进行加班处置。* |
| *嘉善平台换代升级工作。* | *60%* | *模拟环境已完成全部部署测试，正式环境软件必输完毕，开始调试遗留问题。* |
| 三、下周重点保障工作 |
| *招标方案审稿、定稿、电子投标、跑腿印装盖章等。**宜春招标商务配合工作。**渝水区采购流程推进。**上饶单一来源流程资料准备。* |

 此处填写编制人 ： 黄于明 2018 年 11 月 24日