|  |
| --- |
| **《宁青甘新藏大区11月工作总结及下月工作计划》** |
|  |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 本月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1.目前宁夏正完成4.1的试点2.甘肃已全部部署完成4.0升级3.新疆组织两期对企业的培训 |
| 不足分析 | 1.宁夏在升级4.1的过程中仍存在较多问题等待研发处理2.甘肃在升级4.0过程中进度较慢，未按计划时间完成。3.缺乏及时汇报的习惯 |
| 改进措施 | 宁夏、甘肃升级4.0后继续与研发沟通，协调及时处理发现的问题。 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 大区截止11月28日，完成23.8万元，宁夏云平台迁移3万，甘肃张掖系统迁移2万，青海黄南州驻地运维项目18.8万元 |
| 共性难题 |  |
| 应对策略 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | 1.甘肃计划切换4.0版本 |
| 重要事项安排或计划 | 1.跟踪甘肃4.0切换后问题的谁升级谁负责的原则 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1.确认张超推广组的负责人2.推广费用已申请，如产生费用如实报备 |
| 月度目标跟进计划 | 1.刘伟平继续跟踪甘肃平凉代理商合作事宜2.西藏寄泽鑫反馈40多家医院要求安装在线设备继续跟进。3.青海继续推进海西州驻地运维事宜 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 张宏衫，张文宇，刘伟平 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） | 安排主管技术的张宏杉，张文宇在培训组任欣协助下对数据库的基础知识简要培训 |