2018年第45周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| *渝水区监管服务采购流程推进。*  *宜春市招标参数调整沟通。*  *上饶客户采购进度沟通。*  *代理、经销商电话沟通工作。*  *横峰建设方案沟通修改。*  *企业端工作梳理。* | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| *舟山市现场检查辅助数据分析报告编写。* | *100%* |  |
| *江西省数据库运行不稳定情况处理。* | *100%* |  |
| *福建省培训工作准备。* | *100%* |  |
| *宜春市监控中心工作规范、管理制度编制的资料检索工作。* | *100%* |  |
| *厦门在线平台切换及4.0通讯不稳定期间数据补调工作。* | *100%* |  |
| *VOCS提标版部署。* | *50%* |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| *宜春招投标工作开展。*  *上饶调研配合工作。*  *厦门监控业务客户采购工作配合。*  *厦门收费合同落实。*  *渝水区采购流程推进。* | | |

此处填写编制人 ： 黄于明 2018 年 11 月 10日