2018年第49周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

本周人力推送11人，面试6人,5人正在面试中（合肥、苏州、南昌、厦门、宜春各1人）。面试结果：赤峰魏海霞17号入职1. **入职**

无1. **转正**

无1. **离职**

刘冰 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 排查表进度跟踪
2. 重点排污单位联网进度页面展示开发、部署
3. 清废行动部分固体废物堆存经纬度信息二次完善
4. 国家业务V3库数据交换同步机制部署调试完成，目前已正式使用数据交换备份
5. 0节点交换程序部署
6. 2016-2018重点污染源涉水企业数据导出
7. 2015年2014年自动监控数据库还原
8. WebSrvUnify接口调试
9. 3季度黑榜需求整理、汇总
10. 九大央企名单核对工具部署
11. 垃圾焚烧数据库安装调试
12. 超标异常云督办升级维护
 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 人员增补，取消系统默认值填写。(100%)
2. 完善请假，任务交接可多人。(100%)
3. 日志，取消微信关联。(100%)
4. 预算明细增加排序。(100%)
5. 导出机会列表给王小莎。(100%)
6. 系统增加人力行政部等其他部门。(100%)
7. 优化请假和加班，部门列表，全公司可用。(100%)
 |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**东郊电厂平台不刷新最新数据（已处理）**陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审5份：****毛活文1份：**潜江市国发系统应用程序迁移技术服务数据库数据迁移，应用程序迁移 交换程序迁移（1万）**段尧2份：**临汾市重点污染源自动监控系统 超标报警短信技术服务（3万）和临汾市国控重点污染源自动监控与基础数据库系统运维合同（9万）**袁国欣1份：**战略合作协议西安外事学院**王发1份：**海西州重点污染源自动监控系统迁移技术服务（2.9万） |  |
| 软件部署升级 | 1. 内蒙古全区4.0交换部署调试支持，现已全省切换；
2. 全国4.0交换升级规划编写（30%）
 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件50封。10月遗留3封（3任务单）11月遗留8封（3封任务单，1封已处理待回复）12月遗留24封（3任务单，2封已处理待回复）。 |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单15个，处理了2个，处理RTX问题0个，遗留了13个。提交至研发2个，研发处理1个.研发遗留任务单20个。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单2份。提交至核心研发部1份,核心处理1份。截止目前核心遗留6个需求单。 |  |
| 高新项目协助 | 日常运维 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 诗词日历邮寄
2. 服务下沉人力空缺梳理
3. 11月应收款跟踪统计
4. 绩效、岗位评定讨论会、PDCA会议
5. 12月技术支持需求汇总、协调
6. 中山市投标文件分配、编写（10%）
7. 项目服务下沉人员后续安排沟通（40%）
8. 孝义视频需求调研
 |  |
| * 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 环保部服务（1、排查表进度跟踪；）。
2. 长天长平台日志优化需求收集及讨论
3. 中山市投标文件编写
4. 内蒙古赤峰自动监控4.0定制需求、江苏省厅督办需求、三门峡需求单、海南督办需求跟踪协调
5. 服务下沉增补梳理明细确认并提交人力增补
 |

 高杰 2018 年 12月7日