2018年第49周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   本周人力推送11人，面试6人,5人正在面试中（合肥、苏州、南昌、厦门、宜春各1人）。  面试结果：赤峰魏海霞17号入职   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   刘冰 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 排查表进度跟踪 2. 重点排污单位联网进度页面展示开发、部署 3. 清废行动部分固体废物堆存经纬度信息二次完善 4. 国家业务V3库数据交换同步机制部署调试完成，目前已正式使用数据交换备份 5. 0节点交换程序部署 6. 2016-2018重点污染源涉水企业数据导出 7. 2015年2014年自动监控数据库还原 8. WebSrvUnify接口调试 9. 3季度黑榜需求整理、汇总 10. 九大央企名单核对工具部署 11. 垃圾焚烧数据库安装调试 12. 超标异常云督办升级维护 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 人员增补，取消系统默认值填写。(100%) 2. 完善请假，任务交接可多人。(100%) 3. 日志，取消微信关联。(100%) 4. 预算明细增加排序。(100%) 5. 导出机会列表给王小莎。(100%) 6. 系统增加人力行政部等其他部门。(100%) 7. 优化请假和加班，部门列表，全公司可用。(100%) |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**东郊电厂平台不刷新最新数据（已处理）  **陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审5份：**  **毛活文1份：**潜江市国发系统应用程序迁移技术服务数据库数据迁移，应用程序迁移 交换程序迁移（1万）  **段尧2份：**临汾市重点污染源自动监控系统 超标报警短信技术服务（3万）和临汾市国控重点污染源自动监控与基础数据库系统运维合同（9万）  **袁国欣1份：**战略合作协议西安外事学院  **王发1份：**海西州重点污染源自动监控系统迁移技术服务（2.9万） |  |
| 软件部署升级 | 1. 内蒙古全区4.0交换部署调试支持，现已全省切换； 2. 全国4.0交换升级规划编写（30%） |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件50封。10月遗留3封（3任务单）11月遗留8封（3封任务单，1封已处理待回复）12月遗留24封（3任务单，2封已处理待回复）。 |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单15个，处理了2个，处理RTX问题0个，遗留了13个。提交至研发2个，研发处理1个.研发遗留任务单20个。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单2份。提交至核心研发部1份,核心处理1份。截止目前核心遗留6个需求单。 |  |
| 高新项目协助 | 日常运维 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 诗词日历邮寄 2. 服务下沉人力空缺梳理 3. 11月应收款跟踪统计 4. 绩效、岗位评定讨论会、PDCA会议 5. 12月技术支持需求汇总、协调 6. 中山市投标文件分配、编写（10%） 7. 项目服务下沉人员后续安排沟通（40%） 8. 孝义视频需求调研 |  |
| * 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、排查表进度跟踪；）。 2. 长天长平台日志优化需求收集及讨论 3. 中山市投标文件编写 4. 内蒙古赤峰自动监控4.0定制需求、江苏省厅督办需求、三门峡需求单、海南督办需求跟踪协调 5. 服务下沉增补梳理明细确认并提交人力增补 | | |

高杰 2018 年 12月7日