2018年第50周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留5人面试，本周均面试完。本周人力推送7人，面试完成3人,4人正在面试中（本部1人、合肥1人、无锡1人已推送至人力谈薪资；宜春1人正在技术面试中）。  面试结果：苏州李升博、宜春刘成恩下周一入职   1. **入职**   赤峰人员魏海霞、苏州人员李升博、宜春人员刘成恩下周一入职。   1. **转正**   许岩、能倩倩   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 3季度简报跟进编辑部陈平，目前还在编辑中 2. 大气特别排放限值核实并在国家标准库中增加 3. 整理垃圾焚烧企业数据直传联调进度表 4. 整理垃圾焚烧厂专项每日进展 5. 录入垃圾焚烧工作省级督办联系人 6. 28省级督办联系人发送短信 7. 全国企业端用户发送短信 8. 部监控中心SA密码修改工作 9. 三季度超标企业信息统计 10. 监控中心服务器密码修改 11. 数据库备份 12. 垃圾焚烧企业名单核对 13. 解答地方垃圾焚烧相关问题 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 开发本部工作对接表。(100%) 2. 其他报销bug修改1个。(100%) 3. 给王芳写拆分停运的sql。(100%) 4. 协助张登辉查找存储报错原因。(100%) 5. 导出机会列表给王小莎。(100%) 6. 优化出差报销和其他报销，全公司可用。(100%) |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**天津大港新增报表（已与研发沟通）  **陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审6份：**  **刘辉1份：**大连电团网络科技有限公司委托服务协议（合作伙伴）  **高磊3份：**辽宁省的国发系统应用程序迁移技术服务：将现有国发在线监控软件迁移到甲方提供新的服务器上（0.6万）、2018年长春技术服务（委托）合同(5万)、内蒙古亿点科技有限公司山珍Ⅱ型数采仪代理协议（7.5万）  **高宇1份：**鹰潭市龙欣能源管理有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（1.5万）  **王超1份：**杭州萧山城市绿色能源有限公司企业污染源自动监控远程值守服务(2.94万) |  |
| 软件部署升级 | 1. 全国4.0升级计划发布 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件39封。10月遗留1封（1任务单）11月遗留4封（3封任务单， ）12月遗留21封（6任务单） |  |
| 软件bug | **自动监控：**本周收到软件服务单19个，处理了5个，处理RTX问题2个，遗留了7个。提交至研发7个，研发处理4个.研发遗留任务单23份 |  |
| 软件需求 | 各本周收到需求单0份。提交至核心研发部1份,核心处理0份。截止目前核心遗留个7任务单，其中核心延误3个 |  |
| 高新项目协助 | 日常运维 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 服务下沉人力空缺梳理，与人力对接，截止目前，部门人力需求28人，本部储备及外派结束10人。 2. 陈磊镇江投标、高磊2019年长春方案支持协调 3. 中山市投标文件分配、编写（80%） 4. 项目服务下沉人员后续安排沟通，已确定张良外派云浮市，陈默拟元旦后外派长治，曹栋梁拟1月份去无锡，师志娟拟甘肃费改税本地化。 5. 服务体系服务合同统计（2G、2B） |  |
| * 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧督办相关事宜；2、3季度简报跟进） 2. 长天长平台开发-对外服务单 3. 中山市投标文件定稿 4. 内蒙古赤峰自动监控4.0定制需求、江苏省厅督办需求、三门峡需求单、海南督办需求跟踪协调 5. 服务下沉目标跟进 6. 部门12月绩效考核 | | |

高杰 2018 年 12月14日