2019年第4周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周无遗留，本周面试5人，宜春2人，黃于明26日上午约到环保局见，上饶1人黃于明面试完结果待定，厦门1人黃于明26晚上航班回厦门面试。   1. **入职**   李乃强（南京）   1. **转正**   无   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 协助调试F5负载均衡 2. 65等重要数据库异地备份 3. 协助大数据恢复PowerBI网关 4. 给监测总站部署交换程序，推送部分涉水企业数据 5. 协助研发测试Redis,升级Redis 6. 统计垃圾焚烧每个省企业监控点数 7. 超标异常督办调度平台测试 8. 解答垃圾焚烧企业相关问题 9. 协助研发升级企业端部署Nginx 10. 部监控中心SA密码修改工作 11. 4季度简报数据准备 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 机会反馈更名为部门任务。（100%） 2. 重构销售情况。（80%） 3. 重构机会池，更名机会跟进。（100%） 4. 开发销售周报。（80%） 5. 开发销售月报。（80%） 6. 导入2019年1月本部考勤记录。（100%） 7. 修复加班批量审批bug1个。（100%） 8. 因阿里云服务器故障，无法远程，本周更新无法部署。 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**北塘电厂数据堵塞已处理  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:**日常运维 |  |
| 售前技术支持 | 1. 高磊长春电子督办系统方案 2. 李红燕滨海新区信息公开招标方案协调 3. 刘希鑫智慧生物岛(二个包分别智慧环保、政企平台)初步设计方案协调 |  |
| 合同评审 | **本周合同评审6份：**  **段尧3份：**  ①太原罗克佳华工业有限公司山西省环境监控中心，重点污染源自动监控系统国发平台2018年度运行维护（33万）  ②山西艾特软件科技有限公司对于晋中市环境保护局，技术服务（委托）合同（采购6万）  ③太原罗克佳华工业有限公司山西省环境监控中心省，监控平台系统第三方运维国发平台2017年度运行维护合同变更协议（17万）  **王超2份：**  ①光大环保能源（杭州）有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（3.92万）  ②光大环保能源(宁波)有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（2.94万）  **周赟琰1份：**  光大环保能源（宜兴）有限公司企业污染源自动监控远程值守服务(1.96万) |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换升级情况**  本周无进展 |  |
| 公共邮件 | 2019/01/25 本周收到邮件24封。11月遗留1封（1封任务单）2019年1月份遗留9封 |  |
| 软件bug | 上周服务遗留16个。处理13个，遗留3个（一个平台点起来慢，俩个需要改存储）  本周收到38封 处理23，剩余7个待处理；提至研发8份（处理2个，剩余5个正在处理中，1个判断为需求打回）  截至目前，研发共遗留任务单17个，服务共遗留任务单10个，合计27个。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单5份。提交至核心研发部1份，核心处理完成0份。提交至基础研发部1份，基础研发处理1份。截止目前核心遗留个7任务单，其中核心延误0个； |  |
| 部门管理&其他 | 1. 2018年营销大区日常人力归属相关事宜处理 2. 2019年项目备案完善2018年未计入任务   部门绩效、服务项目考核 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧督办企业端、联网相关事宜；2、4季度简报开始编写） 2. 服务下沉基础表 3. 部署、完善部门任务模块、合同管理重构 4. 春节值班安排等 | | |

高杰 2019 年 1月25日