2019年第1周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留厦门1人陈惠平面试，本周面试完成已经推送至白总处，本周推送4人，黄南州2人均回绝，厦门2人，1人回绝，1人曾宸下周三入职。本周无遗留   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 351家垃圾焚烧企业联网情况没提统计 2. 重点排污单位联网情况每日统计 3. 垃圾焚烧信息公开平台调试，部署信息公开数据库服务器 4. 处理垃圾焚烧通讯异常，与研发对接 5. 垃圾焚烧企业端迁移 6. 核对超标-2018年全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放名单 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 差旅报销，城市列表增加潜江市。(100%) 2. 服务单，增加“希望完成时间”，排序改为按提交日期正序排列。(100%) 3. 服务单，研发介入的服务单，实施人加颜色标记。(100%) 4. 服务单，筛选条件，自己参与的服务单，都要筛选出来。 |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**日常运维  **陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周评审17份：**  **郭攀1份：**宁夏电投西夏热电有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（3.2万）  **王志文10份：**莒县光大环保能源有限公司24小时值守服务合同(1万)、邹城光大环保能源有限公司24小时值守服务合同（1.3万）、光大环保能源（平度）有限公司24小时值守服务合同（1万）、临沭光大环保能源有限公司24小时值守服务合同（0.5万）、新泰光大环保能源有限公司24小时值守服务合同（1万）、光大环保能源（滕州）有限公司24小时值守服务合同（1万）、莱阳光大环保能源有限公司24小时值守服务合同（1万）、光大环保能源（莱芜）有限公司24小时值守服务合同（1万）、费县光大环保能源有限公司24小时值守服务合同（1万）、光大环保能源（日照）有限公司24小时值守服务合同（1.5万）  陈磊1份：（淮安市国发国家重点污染源自动监控与基础数据库系统平台运维）（7万）  **小陈磊1份：**泰州绿色动力再生能源有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（1万）  **王超1份：**杭州绿能环保发电有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（2.94万）  **段尧2份：**运城市重点污染源自动监控系统超标报警短信技术服务(1.9万)、孝义市重点污染源自动监控系统超标报警短信技术服务（2万）  **王卫忠1份：**高邮泰达环保有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（1.96万） |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换升级情况**  1、河北、山西、内蒙、辽宁、上海、浙江、福建、山东、河南、广西、四川、云南、甘肃、宁夏14省已完成  2、北京、天津数据拆分完成后升级  3、黑龙江、江苏、江西、湖北、湖南、广东、海南、重庆、贵州、陕西、新疆部署完成，过程中问题正在解决，尚未对接完。  4、青海、兵团忙完合同切换。 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件60封。11月遗留1封（1封任务单）12月遗留6封（1任务单）1月遗留19封。共计遗留26封，其中2封任务单 |  |
| 软件bug | 本周收到软件服务单15个，处理了6个，遗留了8个。提交至研发2个，研发处理5个打回2个.研发遗留任务单10份。（2个处理待核实） |  |
| 软件需求 | 各本周收到需求单1份。提交至核心研发部0份,  核心处理完成3份。截止目前核心遗留个7任务单（2个已经开发完成的，等待验证核实），其中核心延误0个； |  |
| 高新项目协助 | 日常运维 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘事宜与人力沟通、人力增补提交温州增补 2. 高磊技术支持与张扬协调 3. 项目服务下沉人员后续安排沟通，陈默已外派长治，能倩倩已后外派无锡，许岩已外派青海黄南州，任继龙已外派天津滨海新区，刘翔辉周日将外派广东省厅，师志娟拟甘肃费改税本地化。 4. 年前业绩冲刺跟踪 5. 核对营销统计销售可能分类 6. 提交财务2018年营销大区人力归属 |  |
| * 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧督办企业端、联网相关事宜；2、4季度简报开始编写） 2. 年终业绩合同统计与营销、财务对接 3. 服务下沉、部门业绩目标跟进 4. 各组KPI讨论 5. 年终各项事宜会议 | | |

高杰 2019 年 1月4日