2019年第3周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

上周遗留3人，宜春2人：章伟丰、郭智兆，上饶1人何安衎，均回绝。本周面试3人，总部1人回绝，温州1人回绝，新余市渝水区运维1人刘瑜2.12（初八）入职。南京李乃强1.22日去南京，节后过西安培训。1. **入职**

无1. **转正**

无1. **离职**

无 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. always on建立搭建服务器环境，升级服务器数据库
2. 统计2018年3、4涉气企业的日均值。
3. 工作调度平台中第三季度相关情况统计
4. 2018第4季度黑榜统计
5. 部署测试版工作调度平台
6. 关于垃圾焚烧企业电话咨询，记录，反馈处理
7. 导出贵州省12月份超48小时完成核实的企业名单
8. 导出贵州省12月份超标督办处置情况表
9. 升级云督办、部督办
10. 统计27城市日排放量在线监控数据
11. 优化42数据库
12. 每日垃圾焚烧日报统计
13. 福建省、云南省、徐州市、南京市升级测试Redis版3.2通讯
14. 各地市垃圾焚烧数据抓取工具升级
 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 其他报销，增加招标报名费选项。(100%)
2. 出差报销bug修复1个。(100%)
3. 机会和合同管理需求分析。(100%)
 |  |
| 企业版实施&陕西总量 | **企业版：**日常运维**陕西总量：**日常运维 |  |
| 合同评审 | **本周合同评审4份：**王超1份：临安绿能环保发电有限公司企业污染源自动监控远程值守服务 （1.96万）李惠惠1份：平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司企业污染源自动监控远程值守服务(1.96万)王乾1份：光大环保能源(苏州)有限公司企业污染源自动监控远程值守服务(7.84万)刘希鑫1份：广东泰和清环保科技有限公司甲方授权乙方为汕头地区的代理商，授权代理销售甲方的企业污染源自动监控远程值守服务（5.304万） |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换升级情况**1、北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁、黑龙江、上海、浙江、福建、江西、山东、河南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆、兵团已完成23个省2、吉林等换新服务器后升级3、湖北、湖南、广东、海南跟客户沟通暂不升级4、江苏、陕西、安徽部署完成，过程中问题正在解决，尚未对接完。 |  |
| 公共邮件 | 周收到邮件52封。11月遗留1封（1封任务单）2019年1月份遗留21封 |  |
| 软件bug | 上周遗留15个 处理13个 遗留2个。本周收到软件服务单36个，处理了9个，提交至研发13个，（研发处理7个，2个待核实，剩余4个正在处理中） 剩余14个待处理。截至目前，研发遗留任务单20个。（含2个待核实）  |  |
| 软件需求 | 各本周收到需求单9份。提交至核心研发部5份，剩余4份待核实。 |  |
| 高新项目协助 | 日常运维 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 机会反馈、合同管理需求更改
2. 年终总结意见及建议汇总
3. 2019年部门项目备案更新
4. 12月合同事项表确认
 |  |
| * 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧督办企业端、联网相关事宜；2、4季度简报开始编写）
2. 2019年项目备案完善2018年未计入任务
3. 部门绩效、服务项目考核
4. 带井彤彤、谢静钰做相关报表（工作量、合同等）
5. 合同管理重构
 |

 高杰 2019 年 1月18日