|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《川云贵渝大区1月工作总结及下月工作计划》** | | | |
|  | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 本月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1、重庆市运维项目验收资料准备完成，并打印完成。  2、四川省信息中心季报、年报编写。  3、企业端登陆和思路对接单点登陆，目前完成595家，剩余企业在春节后进行对接。  4、四川、云南、贵州、重庆均完成4.0交换，并完成切换。  5、建立四川、云南、贵州、重庆垃圾焚烧微信答疑全。  6、完成贵州省第三方运维考核系统和督办系问题收集。  7.完成宜宾市与政务信息共享平台数据对接需求。  8、四川省厅信息中心运维总结会议。 |
| 遗留问题 | 1、目前重庆市出现小时数据缺失问题，未找到彻底解决问题的方案，目前只能通过补采的方式进行数据补采。  2、广元市服务器进程出现卡死现象。 |
| 改进措施 | 继续推进周计划填报确认制度，保证每位驻点人员目标明确。 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 1、四川省监察执法局总队领导拜访，和客户介绍第三方运维监管。  2、成都市监察支队客户拜访，运维服务推广，下周编制运维方案。  3、成都新津县县级版系统介绍，已和客户报价，客户回复年后确定 |
| 应对策略 | 1、本月针对垃圾焚烧企业进行电话沟通  2、三峰集团公司拜访 |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | 1、企业端登陆和思路对接单点登陆。  2、四成省企业端升级  3、重庆市运维项目验收 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1、向客户推荐产品试用进行推广  2、通过企业微信群联系企业，今天服务推广  3、重点跟进垃圾焚烧企业 |
| 月度目标跟进计划 | 1、刘宁继续跟进与涪陵环保局合作、涪陵推广问题。  2、宜宾市数据对事宜跟进 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 |  |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） |  |