2019年第04周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 关注齐齐哈尔项目验收工作。 2. 赤峰单一来源采购公示完成，待后续招投标工作。 3. 黑龙江自动监控能力建设项目初期与合作伙伴及客户商谈完成（方案及报价已完成）。 4. 长春鑫祥垃圾焚烧进入报价及合同评审。 5. 长春超标督办及异动数据管理方案二次修改工作。 6. 大连涉税平台在次公标，后续工作跟进准备中。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 长春超标督办及异动数据管理方案二次修改已落实 2. 赤峰单一来源项目公示已落实成。 3. 已落实黑龙江省厅污染源自动监控能力建设下事项 | 已完成 | 暂无 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 关于长春污染源自动监控电子督办及异动数据管理研发项目方案落实情况（预计要延后一周）。 2. 赤峰单一采购来源招投标工作。 3. 大连涉税平台招标项目的进度。 4. 落实黑龙江省厅污染源自动监控能力建设项目报价。 5. 督促落实长春鑫祥垃圾焚烧企业合同签订进度。 | | |

编制人：高磊 2019年01月28日