2019年第7周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

年前遗留1人，厦门环境税候选人庄丹凤已谈好，已经向原公司提出离职，大致入职时间3月份。本周人力推送2人，宜春1人已经推送至白总处，总部1人徐志发白总已谈过，候选人需自己考虑，两人均是下周一有结果。1. **入职**

 卞欢因家庭原因从深圳分公司调回1. **转正**

 1人，李昊轩1. **离职**

 1人，李宾（个人原因不能再继续长期出差），另外内蒙魏海霞提出离职，已经让人力重新启动招聘。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 2018年4季度重点排污单位自动监控运行管理及数据分析完成初稿
2. 生态环境云数据库异地备份
3. 处理垃圾焚烧数据缺失问题
4. 贵州省1月份超48小时完成核实的企业名单统计
5. 贵州省1月份超标督办处置情况汇总
6. 导出酒泉市企业端联系人
7. 山东省考核基数调整
8. 按毛处要求整理垃圾焚烧报表分析框架
9. 解决垃圾焚烧Redis数据转发问题
 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 与杨曦探讨2019年技术培训计划（100%）
2. 编写2019年技术培训大纲，并提交杨曦（100%）
3. 合同管理重构（100%）
 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**北塘电厂数据堵塞（已处理）**陕西总量：**日常运维**高新项目:** 导出mn号数据接收情况 |  |
| 售前技术支持 | 1. 大连的标书检查、封装、邮寄
2. 2月技术需求统计
 |  |
| 合同评审 | **本周评审3份：****①宋雪迎2B一份：**光大环保能源（兰考）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)**②毛活文2B一份：**武汉绿色动力再生能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (2.94W)**③小陈磊2B一份：**平阳绿色动力再生能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1W)  |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换升级情况**本周无进展 |  |
| 公共邮件 | 2019/02/01本周收到邮件42封。1月遗留1封任务单,2月份遗留6封(两封任务单) |  |
| 软件bug | 上周服务遗留4个。处理3个，遗留1个（服务器恢复处理） 本周收到21封，处理9个，剩余1个待处理；提至研发11份（处理0个，处理中10个，1个判断为需求打回）截至目前，研发共遗留任务单18个，服务共遗留任务单2个，合计20个。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单4份。提交至核心研发部1份，处理完成0份。提交至项目开发部1份，处理1份。截止目前核心遗留个7任务单，其中核心延误0个； |  |
| 部门管理&其他 | 1. 年会事宜沟通
2. 服务下沉基础表完善
3. 2018总结，2019规划会议
4. 1月合同事项表确认
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧督办企业端、联网相关事宜；2、4季度简报审核、修改）
2. 部门任务、合同管理测试
3. 根据测试情况修改部门任务、合同管理模块
4. 导入2019年机会及合同
 |

 高杰 2019 年 2月15日