2019年第5周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留5人，回绝4人，1人上饶黄诗鹏待定，本周推送1人，厦门环境税候选人庄丹凤已谈好，具体报到时间年后待候选人提出离职可明确。   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 超标异常督办升级维护 2. 超标异常督办每周四统计协助大数据恢复PowerBI网关 3. 垃圾焚烧Redis版本升级 4. Always On部署上线 5. 垃圾焚烧焚烧企业端反向代理升级 6. 长三角汾渭平原排放量统计 7. 京津冀2+26城市监控点联网情况统计 8. 2018年4季度重点排污单位自动监控运行管理及数据分析完成（60%） 9. 重要数据库异地备份 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 部署部门任务（100%）。 2. 重构合同管理结构（100%）。 3. 新合同管理登记（100%）。 4. 新合同管理查询（70%）。 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**北塘电厂数据堵塞（已处理）  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:**日常运维 |  |
| 售前技术支持 | 本周接收到大连的标书需要检查（2.18开标） |  |
| 合同评审 | **本周评审5份：**  **①宋雪迎2B一份：**  光大环保能源（新郑）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **②刘艳亭2B一份：**  光大环保能源（益阳）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **③李惠惠2B一份：**  瀚蓝（福清）固废处理有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (2.94W)  **④王志文2G一份：**  中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 枣庄市重点污染源自动监控系统与排污收费服务器迁移 (3W)  **⑤段尧2G一份：**  山西中科智博信息技术服务有限公司 长治市国控重点污染源自动监控与基础数据库系统运维 (15W) |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换升级情况**  本周无进展 |  |
| 公共邮件 | 2019/02/01 本周收到邮件30封。2019年1月份遗留6封（1封任务单） |  |
| 软件bug | 上周服务遗留10个。处理10个，遗留0个  本周收到23封，处理13个，剩余4个待处理；提至研发6份（处理3个，处理中1个，2个判断为需求打回）  截至目前，研发共遗留任务单14个，服务共遗留任务单4个，合计18个。 |  |
| 软件需求 | 本周收到需求单6份。提交至核心研发部2份，核心处理完成1份。截止目前核心遗留个5任务单，其中核心延误0个； |  |
| 部门管理&其他 | 1. 春节值班安排 2. 部门评优事宜 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧督办企业端、联网相关事宜；2、4季度简报） 2. 服务下沉基础表完善 3. 完善部门任务、合同管理模块 | | |

高杰 2019 年 2月1日