2019年第11周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留合肥2人面试情况，1人回绝，1人合肥服务徐磊，3.18号（下周一）入职。本周无面试人员。   1. **入职**   1人,代毛（本部）   1. **转正**   无   1. **离职**   无,苏皖沪业务主管王乾提出离职 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 监测总站共享数据程序维护 2. 统计长江经济带涉水化工企业数据 3. 唐山市钢铁行业烧结机头自动监控数据统计 4. 每日发送异常超标督办及全国异常明细 5. 排查系统升级 6. 督办平台维护升级 7. 2019年基数切换 8. 2019年数据有效传输率计算 9. 重污染天气企业号维护 10. 2018年4季度服务分册整理 11. 处理江苏通讯问题 12. 整理2018年钢铁火电水泥行业企业监控点信息表 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 服务下沉重构。(100%) 2. 合同绑定，可同时绑定新合同或旧合同。（100%） 3. 导数据，2019服务下沉数据导入平台。（100%） |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**北塘电厂数据堵塞（已处理）  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | 1. 调整编写高磊异动系统和超标督办开发项目方案的新需求。 2. 东莞2019年中国电信股份有限公司东莞分公司政企信息化合作伙伴库补招募项目标段投标文件编写下周三（3.20）开标 |  |
| 合同评审 | **本周评审12份：**  **李惠惠2B三份：**  ①瀚蓝（晋江）固废处理有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (5.88W)  ②创冠环保（黄石）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (2.94W)  ③瀚蓝（南平）固废处理有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **毛活文2B三份：**  ④光大环保能源（永州）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  ⑤惠州绿色动力环保有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (2.94W)  ⑥武汉博瑞环保能源发展有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务(2.94W)  **段尧2G一份：**  ⑦运城市环境生态局 天长环保污染源自动采集与监控软件V2.1 软件销售（18W）  大陈磊2G一份：  ⑧无锡新标信息技术有限公司 无锡市环境监察局自动监控平台信息维护服务（24W）  **胡逍2B一份：**  ⑨浦湘生物能源股份有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（5.88w）  **高磊2G两份：**  ⑩赤峰市环境在线监控中心 赤峰市环境在线监控中心自动监控数据政务资源共享项目（38.15w）  ⑪内蒙古互联盛世商务有限公司 2019赤峰市环境在线监控中心自动监控数据政务资源共享项目-硬件采购合同（13W）  **王超2B一份：**  ⑫湖州南太湖环保能源有限公司 有限公司企业污染源自动监控远程值守服务（3.92万）  另：高磊重签13-18年长春运维合同，每年2份合同，共12份 |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件46封，处理了31封，遗留15封。2月份共遗留2封(两封任务单)，3月份共遗留16封 |  |
| 软件bug | 上周服务遗留10封，已处理3，遗留1个。6个提至研发，研发解决4个，遗留2个。  本周收到17封，处理2个， 剩余4个待处理。提至研发11个（处理5个，处理中6个）  截止目前，研发共遗留15个，服务共遗留5个，合计20个 | 研发任务单遗留严重 |
| 软件需求 | 本周收到需求单5份。提交至核心研发部3份，已完成1个。截止目前核心遗留个3任务单，延误0个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. M2服务工作、产品培训 2. 研发管理系统任务单需求讨论 3. 重点排污单位排查系统需求讨论 4. 人力增补跟进 5. 企业服务组值班制度方案讨论 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、配合编辑部陈平核实4季度简报排版；） 2. 服务下沉功能完善；部门任务服务下沉统计完善；代理商经销商管理开发 3. 营销大区人力成本核定模板修改、1月及2月营销大区人力成本 4. 与人力行政部梳理部门人员与合同对应情况 | | |

高杰 2019 年3月15日