2019年第18周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留①湖南1人已经回绝，②鄂州2人，约5.5日下午三点面见。本周推送总部1人已回绝。宜春运维谢章成5.6号入职，珠海张倍宁2019.5.7（下周二）入职。刘新科5.15号报到入职。   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   2人，林茂森（萍乡）、陈俊（西安）  预计近期还将离职人员：冯飞虎、刘艳亭、王雄、吕云飞 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **数据统计**   2018年挂牌督办企业18年2季度超标统计  鞍山2019年以来超标数据统计  综合司自动监测数据调度   1. **垃圾焚烧**   垃圾焚烧18年4季度19年1季度超标天数分析  垃圾焚烧日常服务  垃圾焚烧4月数据上报情况核实  垃圾焚烧数据库维护  垃圾焚烧通讯报文文件迁移  **3、其他**  交换节点维护  数据库备份  处理京津冀2+26城市交换  19年第一季度简报(完成80%)  跟编辑部校对2018年4季度简报 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 完善经销商管理，bug修改，增加旧合同绑定。(100%) 2. 机会管理，绑定合同后，无法解绑，增加解绑功能。(100%) 3. 合同管理，2B合同，增加“技术开发”项。(100%) 4. 恢复黄玉明删除的一条机会数据。(100%) 5. 应公司要求，研发管理系统要对接长天长服务平台，   （1）与张欢敏沟通单点登录。  （2）如何统一管理人员和组织结构。 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | ①编写鄂州市污染源自动监控平台值守及现场端检定巡查服务采购项目标书陪标。  ②处理鄂州主标的打印封装盖章。  ③汇总技术支持2019年5月新增技术支持需求表  ④谢静钰编写四川运维的陪标。 |  |
| 合同评审 | **本周评审9份：**  **何功斌2G一份：**  1.青海省生态环境保护综合行政执法监督局 污染源自动监控系统技术服务合同（20W）  **秦喜红2G一份：**  2.日照市环境监测站 重点污染源自动监控系统服务器迁移技术服务合同（3W）  **王超2B三份，协议一份：**  3.光大环保能源（淳安）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）  4.浙江新都绿色能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）  5.浙江富春江环保热电股份有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）  6.浙江富春江环保热电股份有限公司 廉洁自律协议书（无金额）  **李红燕2B一份：**  7.天津中玻北方新材料有限责任公司 企业污染源自动监控远程服务值守（2.4W）  何帮业2B两份：  8.广安能投华西环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W)  9.攀枝花旺能环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务(1.96W) |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件11封，处理了1封，遗留10封。2月份共遗留1封(任务单)，4月份遗留27封。 | 邮件遗留严重 |
| 软件bug | 本周共收到18个服务单，已处理4个，遗留14个（其中6封需要研发协调处理，5个关于重算传输有效率）  历史遗留21个，合计35个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到3个需求单，已处理0个，历史遗留11个，合计14个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进，甘肃省厅增补、马鞍山增补。 2. 与张媛碰关于人力成本控制事宜，节后给白瑞总汇报 3. 4月人员招聘、岗位空缺表 4. 4月绩效通报 5. 机会跟进与导出 6. 工业园区摸底信息收集 7. 代理商管理相关事宜沟通，代理商信息补录（30%） |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、2019年1季度简报编写） 2. 代理商信息补录 3. 出差报销，列表展示列调整。 4. 任务单增加审批流程设计。 5. 与张欢敏沟通对接事宜。 | | |

高杰 2019 年4月30日