2019年第17周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周无遗留，本周推送5人，①湖南2人，1人回绝，1人约到周天4.28面见。②鄂州2人，约五一面见。③总部1人回绝。   1. **入职**   无   1. **转正**   无   1. **离职**   1人，王婷（企业服务，入职2天后离职）  预计近期还将离职人员：冯飞虎、刘艳亭、林茂森 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **超标督办，数据统计**   19年1季度辽宁废气企业超标统计  18年1季度2季度超标率数据调度  协助同事查询工作调度平台问题  开通部署萍乡市湘东区督办  超标异常督办每周四统计  统计超标督办年度汇总报告   1. **垃圾焚烧**   垃圾焚烧3月份工况数据分析  垃圾焚烧通讯Nginx代理切换  垃圾焚烧日常服务  垃圾焚烧数据上报情况统计  处理垃圾焚烧数据无法入库问题  宁夏4.1通讯程序升级Redis  部署垃圾焚烧数据获取路由程序   1. **其他**   业务数据库拆库同步作业建立  18年污水处理厂超标情况分析  19年第一季度简报完成70%  部监控中心分库工作(已完成)  部监控中心服务器平台漏洞扫描  监控中心主要业务系统梳理  排查系统回退工作  企业端联系人维护  督办平台升级  重点排污单位按行政区统计联网情况  东北督查中心平台维护  协助修改神华项目系统操作手册  编写新分库运维管理手册  固定源基本信息对接（第一阶段已完成） |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 服务单互评（服务单提出人对处理过程评价页面）（100%） 2. 服务单互评展示页面。（100%） 3. 服务单办结后，增加附件浏览。（100%） 4. 服务单问题分类增加“重算传输有效率”。（100%） 5. SQL培训第2期。（100%） 6. 导本部考勤到长天长平台。（100%） 7. 根据新的五一放假安排，更新工作日字典表，以便工作日计算准确。（100%） 8. 应公司要求，研发管理系统要对接长天长服务平台，   1）与张欢敏沟通对接事宜。  2）给张欢敏导出平台组织机构和人员的表结构和数据。（100%） |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | ①编写段尧临汾非重点污染源平台建设方案  ②编写段尧咸阳市污染源自动监控电子督办平台建设方案  ③协调高磊内蒙古运维的协调单  ④检查8人未合格的投标文件  ⑤处理陈磊南京国发服务器及运维服务的评分标准。  ⑥编写鄂州市污染源自动监控平台值守及现场端检定巡查服务采购项目标书。 |  |
| 合同评审 | **本周评审7份：**  **曹龙2G一份：（营销）**  1、临汾市生态环境局汾西分局 临汾市生态环境局汾西分局污染源自动监控平台建设项目（122W）  **宋雪迎2B一份：**  2、洛阳环洛再生能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94W）  **何帮业2B一份：**  3、重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **胡宇阳2G一份（营销）：**  4、广州市白云区环境保护局 在线监控平台运维技术服务(委托)合同（18W）  **毛活文2B一份：**  5、武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **唐欢龙2G采购一份：**  6、北京盛世博创科技有限公司 呼包鄂城市群污染源大数据分析报告（10W），对应销售合同：18年内蒙运维49.25W  **刘希鑫2B一份：**  7、光大环保（中国）有限公司 光大国际环境监控平台（二期）技术开发服务（7.8W） |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件32封，处理了16封，遗留16封。2月份共遗留1封(任务单)，4月份遗留24封。 | 邮件遗留严重 |
| 软件bug | 本周共收到16个服务单，已处理5个，遗留11个（其中4封需要研发协调处理，3个关于重算传输有效率）  历史遗留16个，合计27个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到5个需求单（4个已送至项目开发部），已处理1个，历史遗留9个，合计13个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进，新增乌鲁木齐、甘肃省厅增补。与人力讨论关于宜春招聘疑难解决方案 2. 4月销售提成分配及确认 3. 2B实施奖励计算 4. 4月服务项目管理、部门绩效 5. 与部门及营销沟通，进行人力成本控制跟进，并给魏总汇报、给人力行政同步 6. 河南鹤壁、安徽淮北事宜协调 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、2019年1季度简报编写） 2. 代理商信息补录 3. 完善鄂州市污染源自动监控平台值守及现场端检定巡查服务采购项目标书 4. 开会探讨2B合同签订、实施、续签流程优化 5. 平台开发：服务单互评测试及bug修改；出差报销，列表展示列调整；合同2B细类增加“技术开发”；任务单增加审批流程设计。 6. 4月人员招聘、岗位空缺表 7. 4月绩效通报 | | |

高杰 2019 年4月26日