2019年第15周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

上周无遗留，之前遗留的珠海2人均回绝，本周推送总部1人，已回绝。1. **入职**

2人,张伟（企业服务）、冯文（天津）1. **转正**

无1. **离职**

4人，王琳涵（大连）、周游（淮北）、左艳梅（本部）、魏海霞（赤峰）预计近期还将离职人员：白博龙、冯飞虎、刘艳亭 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **重点污染源自动监控**

**1）数据统计分析类：** 1.2019年1月2月重点排污单位总磷总氮超标分析。  2.2019年重点排污单位联网分析。 3.18年前三季度公布黑名单企业整改情况统计。 4.按领导所给名单统计12家企业的2019年1月至今超标情况。 5.2018年超标异常督办罚款企业信息统计。 6.给环科院提供数据库。 7.导出贵州省03月份超48小时完成核实的企业名单 8.协助温新朝处理北京历史数据入库事宜 9.统计整理部监控中心服务器信息 10.在92服务器部署Linux(CentOS7)系统 **2）督办：**  1.导出贵州省03月份超标督办处置情况表 2.超标异常督办每周四统计及督办问题反馈处理 **3）日常工作类：** 日常巡检，垃圾焚烧等重要数据库备份.1. **垃圾焚烧**

**垃圾焚烧通讯** 1.光大环保能源（新郑）有限公司抓取数据失败问题。配置表路由地址错误。  2.福建、杭州、云南、四川、许昌垃圾焚烧通讯升级检查。  3.宁夏（吴忠市）、江苏（扬州）通讯程序升级。  4.光大环保能源（常州）有限公司，炉膛测点温度无法入库，部垃圾焚烧通讯程序兼容升级。 **垃圾焚烧督办** 1.创冠环保（建阳）有限公司，燃烧废气排放口2监控点，氯化氢0值督办核实处理。 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 协助卞欢从辽宁省库分离营口市数据库，

本周把2012数据库转成2008版本，但营口市客户把服务器重做操作系统，导致此事不能继续推进，等待客户完成系统重做再继续。(85%)1. 代理商管理。(100%)
2. 代理商管理授权给任欣和袁国欣。(100%)
3. 工作日志，工作计划，人员列表增加研发人员。(100%)
4. 新合同管理中2B合同中：
5. 合同类别中增加“软件产品销售”选项，
6. 任务分类中增加“区县版/网格化”选项。(100%)
7. 值守平台中：岳池县香山家园污水处理有限公司，没数据，
8. 远程导地市服务器上排查原因。(100%)
9. 部门任务统计与周报不一致bug修改。(100%)
10. 统计各区域的归档合同额。(100%)
11. 机会跟踪，2B出现重复记录bug修改。(100%)
 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无**陕西总量：**日常运维**高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | 1. 组织项目招投标要点与实战培训，要求选修的人员33个下周二提交一份投标文件。
2. 编写青海省污染源自动监控报警、统计与督办平台建设方案
3. 跟进刘晋新沂市污染源自动监控平台招投标，预计到下半年。
4. 与张扬沟通招投标制度以及部门的所有项目的进度。
 |  |
| 合同评审 | **本周评审10份：**李惠惠2B一份：1.三明市金利亚环保科技投资有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (0.98W)李红燕2B一份：2.兰陵兰清环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)刘希鑫2G一份：3.中山市环境保护局环境监察分局 2019至2021年度中山市重点污染源自动监控平台运营维护项目（29.6W）毛活文2B两份：4.武汉汉口绿色能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92W）5.武汉市绿色环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92W）王超2B一份：6.慈溪中科众茂环保热电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94W）何帮业2B一份：7.大理三峰再生能源发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）刘晋2B一份：8.徐州迁跃智能电子工程有限公司 污染源自动监控系统（企业版）V4.1 （9W）陈磊（大）经销协议两份：9.徐州迁跃智能电子工程有限公司 企业级云监控服务经销商协议10.徐州迁跃智能电子工程有限公司 企业值守经销商协议 |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件41封，处理了22封，遗留19封。2月份共遗留1封(任务单)，3月份共遗留4封（2封任务单），4月份遗留26封。 | 邮件遗留严重 |
| 软件bug | 本周共收到31个服务单，已处理13个，遗留18个（其中6封需要研发协调处理，3个关于重算传输有效率）历史遗留13个，合计31个（2018年3个，2019年28个）。 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到5个需求单（3个已送至基础研发和项目开发部，2个还在沟通中），已处理0个，遗留4个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进，IT信息安全工程师增补，出具面试要点及笔试题
2. 与营销同步不对应合同人员继续驻人情况及近三月到期合同
3. 企业服务组质量问题会议
4. PDCA会议
5. 技术支持组工作流程改进、系统更改需求
6. 3月合同事项表确认
7. 园区情况摸查模板制作及安排
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、配合编辑部陈平核实4季度简报排版；3、2019年1季度简报大纲）
2. 部门任务统计（代理商销售统计）
3. 部门任务统计新需求：根据报财务各季度目标按季度统计销售额
4. 工作日志新需求开发
5. 检查指导33个人的投标文件
6. 部门管理制度讨论、企业服务组工作制度讨论
 |

 高杰 2019 年4月12日