2019年第14周工作周报

|  |
| --- |
| 一、本周服务推广工作 |
| 1. 关注齐齐哈尔项目验收工作，预计4月中旬左右验收；
2. 落实赤峰市硬件采购；
3. 长春电子督办项目已完成第三方评审；
4. 协助合作商完成延边自动监控能力建设升级事项；
5. 长春4.1版软件部署及服务器资源协调。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 赤峰硬件采购合同签订；
2. 长春电子督办项目第三评审完成；
3. 协助合作商完成延边自动监控能力建设升级事项；
4. 长春4.1版软件部署及服务器资源协调。
 | 已完成 | 暂无 |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 长春研发项目的财政审批结果；
2. 长春运维评审方案的第三次修正及递交财政工作；
3. 赤峰硬件采购合同付款及硬件筹备情况；
4. 辽宁营口合同回款及恢复工作进度及开具发票；
5. 延边项目出差拜访客户；
6. 长春4.1版软件数据导入工作。
 |

 编制人：高磊 2019年04月04日