2019年第14周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 关注齐齐哈尔项目验收工作，预计4月中旬左右验收； 2. 落实赤峰市硬件采购； 3. 长春电子督办项目已完成第三方评审； 4. 协助合作商完成延边自动监控能力建设升级事项； 5. 长春4.1版软件部署及服务器资源协调。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 赤峰硬件采购合同签订； 2. 长春电子督办项目第三评审完成； 3. 协助合作商完成延边自动监控能力建设升级事项； 4. 长春4.1版软件部署及服务器资源协调。 | 已完成 | 暂无 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 长春研发项目的财政审批结果； 2. 长春运维评审方案的第三次修正及递交财政工作； 3. 赤峰硬件采购合同付款及硬件筹备情况； 4. 辽宁营口合同回款及恢复工作进度及开具发票； 5. 延边项目出差拜访客户； 6. 长春4.1版软件数据导入工作。 | | |

编制人：高磊 2019年04月04日