2019年第14周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留温州1人，由于合同续签原因，目前已经停止招聘。  本周推送2人，总部2人，张伟4.8号（下周一）入职服务运营部2B组。刘新科正在面试中。   1. **入职**   1人,孙兆平（宜春）   1. **转正**   2人，曾宸（厦门）、黄磊（江西省厅）   1. **离职**   无 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **督办**   全国19年1月2月严重超标企业名单统计  宁夏中卫市企业超标信息统计  15-18年重点排污单位达标率情况分析  18年重点排污单位监控点信息统计  18年火电焦化钢铁水泥行业监控点信息统计   1. **垃圾焚烧**   处理垃圾焚烧通讯转发问题  垃圾焚烧数据异常督办核实  垃圾焚烧3月份自动监测数据分析   1. **其他**   升级排查系统  部署下载节点6交换程序  企业端联系人维护  建立70到61数据同步  领导需求内蒙古企业数据调度  超标异常督办每周四统计  部监控中心分库方案实施(已完成20%)  处理各地垃圾焚烧及有效传输率问题 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 协助卞欢从辽宁省库分离营口市数据库。(80%) 2. 代理商管理。(50%) 3. 人员列表增加只读权限，并授权给任欣和杨曦。(100%) 4. 人员增补打印bug修改。(100%) |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**平凉电厂数据堵塞（已处理）  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | 1. 调整段尧咸阳市污染源自动监控电子督办平台建设方案。 2. 汇总部门4月份需要的方案以及招投标项目情况。 3. 给林泽锋提供扬尘系统的方案以及相关的报价问题。 |  |
| 合同评审 | **本周评审9份：**  **王超2B两份：**  ①舟山旺能环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (2.94W)  ②平湖市德长环保有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (2.94W)  **王志文2B一份：**  ③烟台润达垃圾处理运营有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **宋雪迎2B一份：**  ④光大环保能源（沛县）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (0.98W)  **李惠惠2B两份：**  ⑤瀚蓝（惠安）固废处理有限公司 数据采集仪销售(1.9W)  ⑥宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **毛活文2B一份：**  ⑦海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (1.96W)  **袁国欣协议一份：**  ⑧西安九月天会议公司 会议承办服务协议（无金额）  **彭亚萍订货单一份：**  ⑨西安联顺环境科技有限公司 数据采集传输及值守服务组件订货单（14.95W），说明：联顺此次订货单因为付款与原代理合同付款方式不同，应人力要求单独走一份评审表，原合同规定付全款出货，此次为付一半，七日内付另一半。销售人员已与嵌入沟通。 |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件31封，处理了14封，遗留17封。2月份共遗留1封(两封任务单)，3月份共遗留6封，四月份遗留17封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到14个服务单，已处理6个，遗留8个。历史遗留21个，合计29个。 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到1个服务单，已处理0个，遗留1个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进 2. 部门人员与合同对应情况梳理，与人力第三次讨论，并给魏总汇报 3. 企业服务组质量问题会议 4. 部门预算调整 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、配合编辑部陈平核实4季度简报排版；3、2019年1季度简报大纲） 2. 代理商管理开发完及bug修改、部门任务统计（代理商销售统计） 3. 部门任务统计新需求：根据报财务个季度目标按季度统计销售额 4. 根据与人力及魏总确定的规则跟进营销及各服务区域不对应合同处置决定 5. 3月份合同事项表确认 6. 2G售前技术支持培训 | | |

高杰 2019 年4月4日