|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **《宁青甘新藏大区4月工作总结及下月工作计划》** | | | |
|  | | | |
| **月份** | **总结事项** | **具体事项** | **具体计划** |
| 本月工作总结 | 技术服务工作总结 | 亮点分析 | 1.目前宁夏正式完成4.1的试点2.甘肃全部部署完成4.1升级3.完善甘肃督办系统，添加非重点污染源账号4.新疆乌鲁木齐，博州都有签订驻地运维的希望，待跟定 |
| 不足分析 | 1.宁夏4.1平台仍存在问题等待研发处理2.新疆3月4月传输有效率问题等待处理 |
| 改进措施 | 宁夏、新疆继续与研发沟通，协调及时处理发现的问题 |
| 推广工作总结 | 计划完成分析 | 持续推进中 |
| 共性难题 | 1.价格高，企业难接受2.企业不信任我们公司3.电话推广不如环保局客户帮忙介绍 |
| 应对策略 | 1.和环保局人员去企业检查时顺便推广2.和环保局领导沟通，借环保局推广产品 |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | 1.甘肃5月15日正式切换4.1版本 |
| 重要事项安排或计划 | 1.跟踪甘肃4.1切换后的问题2. 宁夏做好续签运维合同事宜3. 张宏杉5月21日去西安参加培训4.宁夏计划本月迁移自治区服务器 |
| 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1.确认张超推广组的负责人2.推广费用已申请，如产生费用如实报备 |
| 月度目标跟进计划 | 1.景盼盼继续推进和田驻地运维事宜 |
| 员工辅导计划 | 辅导员工姓名 | 刘伟平 |
| 辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？） | 1.协助大家解决平时工作重点难题。 |