2019年第20周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留情况**:  ①湖南1人，湖南服务盘家宏5.17号（本周五）入职  ②清新区技术服务1人纪广，2019/5/23到西安报到入职  ③兰州服务1人苏拴存5.20（下周一）报道培训  ④珠海1人，约本周六早上10点面试  **本周人力推送13人，**  ①鄂州软件1人回绝。  ②总部4人，3人回绝，1人高级运维工程师待于总面试  **入职情况：**  ①湖南服务盘家宏5.17号（本周五）入职  ②清新区技术服务1人纪广，2019/5/23到西安报到入职  ③兰州服务1人苏拴存5.20（下周一）报道培训.   1. **入职**   4人，刘彪（鄂州）、王磊（总部2B组）、王利（西安市局）、盘家宏（湖南）   1. **转正**   无   1. **离职**   1人，冯飞虎（海南）  预计近期还将离职人员：王雄、吕云飞 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **数据统计**   2019年以来超标信息统计  统计调度平台1季度全国各省份填报情况  整理贵州省04月份督办情况   1. **垃圾焚烧**   部通讯程序升级  垃圾焚烧实时数据库创建  垃圾焚烧实时数据入库堵塞处理  协助处理程序稳定运行  处理深圳垃圾焚烧数据缺失问题   1. **其他**   维护服务器远程登录密码  整理个服务器上程序所用的.net版本与jdk版本  协助同事库查询数据  撰写部监控中心安全漏洞相关报告  督办升级维护  重算山东省临沂，泰安，菏泽，莱芜有效传输率  整理监控中心服务器系统端口号和其他中间件端口号  生态环境云服务器安全排查整改 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 合同导出(新合同+旧合同)（100%） 2. 合同管理（2019）增加已归档、未归档查询（100%） 3. 修改新合同公告。新合同管理中没有工作方式远程或驻地字段。以需求人数判断：大于0为驻地，否则为远程。（100%） 4. 菜单中增加项目备案，连接到段张杰的项目备案系统。（100%） 5. 机会管理放开责任人大区绑定，允许跨区签单，跨区报备机会。（100%） 6. 完善（新旧）双合同选择页面。（100%） 7. 程序更新到阿里云。调试确保调整成功。（100%） |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | ①检查陈磊的江苏2019年国控重点污染源自动监控系统（江苏省）技术服务运维项目陪标（已中标）  ②武彦勇提供超标电子督办系统的方案  ③协调国发软件南京本地服务器运维服务项目标书事情  ④给于总编写关于国务院需协助将国控重点污染源自动监控系统与国家“互联网+监管”系统对接联通的技术细节与相关工作安排  ⑤给李慧慧提供给吉龙德陪标，要准备这些资料。 |  |
| 合同评审 | **本周评审8份**：  **宋雪迎2G一份**：  1.郑州计量先进技术研究院 郑州市重点污染源自动监控系统数据共享服务合同（1W）  **陈磊1、2B一份、代理一份：**  2.无锡风石信息技术有限公司 代理协议企业污染源自动监控远程值守服务（5.88W）  3.光大环保能源（镇江）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92W）  **王超2B一份：**  4.光大环保能源（海盐）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）  **何帮业2B一份：**  5.六安三峰环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）  **兰志刚2G一份：**  6.鄂州市环境监察支队 鄂州市污染源自动监控平台值守及重点排污单位现场巡查工作（39.3W）  **李惠惠2B一份、协议一份：**  7.瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务 (5.88W)  8.瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司 廉洁协议书 |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件22封，处理了7封，遗留15封。3月份共遗留1封，4月份共遗留4封。 | 邮件遗留严重 |
| 软件bug | 本周共收到17个服务单，已处理5个，遗留12个  历史遗留36个，合计48个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到6个需求单，提交研发7个，历史遗留8个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进，新增新沂市增补。 2. 环保部服务会议（病毒事宜、应急预案、服务器迁移等） 3. 代理商流程管理会议 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、污染源监控中心安全排查整改；2、配合开展网络攻防演习；3、2019年1季度自动监控数据分析4、迁移重点排污单位超标异常督办调度平台） 2. 代理商信息补录 3. 完善长天长综合管理平台服务单。 4. 任务单加审批流程 5. 部里开展网络攻防演习，应急预案等事宜。 | | |

高杰 2019 年5月17日