2019年第19周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

上周遗留的鄂州2人，1人回绝，1人下周入职**本周人力推送13人，**①湖南2人，1人回绝，1人5.11面见；②清远区2人，下周一5.13日面见。③兰州2人，约现场面见，1人今晚，1人明下午面见④马鞍山1人回绝⑤珠海1人，约周末面见⑥总部4人，2人回绝，1人待定，1人下周入职7、西安市局1人，下周入职入职情况：①鄂州巡检服务刘彪5.13入职西安培训。5.12到西安。②王磊5.13号（下周一）入职服务运营部2B组③西安市局服务王利5.13号（下周一）报到培训1. **入职**

2人，谢章成（宜春）、张倍宁（珠海）1. **转正**

无1. **离职**

1人，刘艳亭（湖南省厅）预计近期还将离职人员：冯飞虎、王雄、吕云飞 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **数据统计**

衢州市东港污水处理厂2019年达标情况统计2018年4季度严重超标企业所在地级市情况统计超标异常督办周报统计1. **垃圾焚烧**

垃圾焚烧通讯入库处理垃圾焚烧日常服务垃圾焚烧实时数据上报间隔统计垃圾焚烧数据上报情况核实垃圾焚烧企业地市的通讯程序升级情况统计**3、其他**督办升级维护升级云督办程序并备份监控中心服务器安全排查排查系统日常问题处理升级等处理山东企业端监控点无数据问题无锡污染物标准无异常上限处理生态环境云资源调配九大央企系统迁移部署初始化工作调度平台各地市登录账号监控中心网站更新升级 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 销售统计从订货单出，回款金额绑定订货单。（100%）
2. 服务单互评操作手册。（100%）
3. 销售任务统计、销售周报、销售月报中增加已归档统计。（100%）
4. 姚赛：兴隆县鹏生热力有限公司云服务环保税数据查询服务1个。（100%）
5. 机会跟踪统计（按汇报时间统计）列出最新汇报时间及汇报内容。（100%）
6. 给袁国欣导出全国在线监控应用服务器及数据库服务器系统版本，数据库版本等信息。（100%）
7. 给王萨导出2019年2B合同主要信息。（100%）
8. 新机会跟踪导出。（100%）
9. 修改（谢静钰提）长天长服务综合管理平台bug共2处。（100%）
 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无**陕西总量：**日常运维**高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | ①处理鄂州报名的资料问题。②编写段尧晋中重点污染源自动监控平台功能扩展及运行维护（35万元）评分标准③检查郭攀青海省污染源自动监控报警、统计与督办平台建设方案④检查陈磊的江苏2019年国控重点污染源自动监控系统（江苏省）技术服务运维项目标书⑤编写段尧技术支持协调单出差登封市讲解相关智慧环保内容。⑥密封胶状江苏主标工作。 |  |
| 合同评审 | **本周评审9份：****何帮业2B一份：**1.成都三峰环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94W）2.南宁市三峰能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92W）**李惠惠2B一份：**3.福州天楹环保能源有限公司 数据采集仪销售（3.712W)陈磊1、2B一份：4.光大环保能源（常州）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）**毛杰2B一份：**5.昆山鹿城垃圾发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）天长**毛活文2B一份：**6.钦州海诺尔环保发电有限责任公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）**温鑫朝2B一份：**7.北京绿色动力环保有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94W）**艾航航2B两份：**8.陕西长天环保科技有限公司 数据采集仪产品购销合同（1.56w）9.陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）续签 |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件30封，处理了14封，遗留16封。2月份共遗留1封(任务单)，4月份遗留4封,5月份遗留16封。 | 邮件遗留严重 |
| 软件bug | 本周共收到20个服务单，已处理7个，遗留13个（其中11封需要研发协调处理）历史遗留21个，合计34个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到4个需求单，已处理1个，历史遗留12个，合计15个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进，新增西安市局增补、云南省厅增补。
2. 关于人力成本控制事宜跟进，与营销确认信息，与部门同步信息
3. 清远清新区、西安市局、湖南长沙、云南省厅人员事宜协调
4. 环保部服务会议（病毒事宜、应急预案、服务器迁移等）
5. 宜兴人员问题
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、2019年1季度简报编写；3、安全演练应急预案 4、服务器迁移）
2. 代理商信息补录
3. 检查陈磊的江苏2019年国控重点污染源自动监控系统（江苏省）技术服务运维项目陪标
4. 国发软件南京本地服务器运维服务项目标书
 |

 高杰 2019 年5月10日