2019年第19周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   上周遗留的鄂州2人，1人回绝，1人下周入职  **本周人力推送13人，**  ①湖南2人，1人回绝，1人5.11面见；  ②清远区2人，下周一5.13日面见。  ③兰州2人，约现场面见，1人今晚，1人明下午面见  ④马鞍山1人回绝  ⑤珠海1人，约周末面见  ⑥总部4人，2人回绝，1人待定，1人下周入职  7、西安市局1人，下周入职  入职情况：  ①鄂州巡检服务刘彪5.13入职西安培训。5.12到西安。  ②王磊5.13号（下周一）入职服务运营部2B组  ③西安市局服务王利5.13号（下周一）报到培训   1. **入职**   2人，谢章成（宜春）、张倍宁（珠海）   1. **转正**   无   1. **离职**   1人，刘艳亭（湖南省厅）  预计近期还将离职人员：冯飞虎、王雄、吕云飞 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. **数据统计**   衢州市东港污水处理厂2019年达标情况统计  2018年4季度严重超标企业所在地级市情况统计  超标异常督办周报统计   1. **垃圾焚烧**   垃圾焚烧通讯入库处理  垃圾焚烧日常服务  垃圾焚烧实时数据上报间隔统计  垃圾焚烧数据上报情况核实  垃圾焚烧企业地市的通讯程序升级情况统计  **3、其他**  督办升级维护  升级云督办程序并备份  监控中心服务器安全排查  排查系统日常问题处理升级等  处理山东企业端监控点无数据问题  无锡污染物标准无异常上限处理  生态环境云资源调配  九大央企系统迁移部署  初始化工作调度平台各地市登录账号  监控中心网站更新升级 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 销售统计从订货单出，回款金额绑定订货单。（100%） 2. 服务单互评操作手册。（100%） 3. 销售任务统计、销售周报、销售月报中增加已归档统计。（100%） 4. 姚赛：兴隆县鹏生热力有限公司云服务环保税数据查询服务1个。（100%） 5. 机会跟踪统计（按汇报时间统计）列出最新汇报时间及汇报内容。（100%） 6. 给袁国欣导出全国在线监控应用服务器及数据库服务器系统版本，数据库版本等信息。（100%） 7. 给王萨导出2019年2B合同主要信息。（100%） 8. 新机会跟踪导出。（100%） 9. 修改（谢静钰提）长天长服务综合管理平台bug共2处。（100%） |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | ①处理鄂州报名的资料问题。  ②编写段尧晋中重点污染源自动监控平台功能扩展及运行维护（35万元）评分标准  ③检查郭攀青海省污染源自动监控报警、统计与督办平台建设方案  ④检查陈磊的江苏2019年国控重点污染源自动监控系统（江苏省）技术服务运维项目标书  ⑤编写段尧技术支持协调单出差登封市讲解相关智慧环保内容。  ⑥密封胶状江苏主标工作。 |  |
| 合同评审 | **本周评审9份：**  **何帮业2B一份：**  1.成都三峰环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94W）  2.南宁市三峰能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92W）  **李惠惠2B一份：**  3.福州天楹环保能源有限公司 数据采集仪销售（3.712W)  陈磊1、2B一份：  4.光大环保能源（常州）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）  **毛杰2B一份：**  5.昆山鹿城垃圾发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）天长  **毛活文2B一份：**  6.钦州海诺尔环保发电有限责任公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96W）  **温鑫朝2B一份：**  7.北京绿色动力环保有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94W）  **艾航航2B两份：**  8.陕西长天环保科技有限公司 数据采集仪产品购销合同（1.56w）  9.陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）续签 |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件30封，处理了14封，遗留16封。2月份共遗留1封(任务单)，4月份遗留4封,5月份遗留16封。 | 邮件遗留严重 |
| 软件bug | 本周共收到20个服务单，已处理7个，遗留13个（其中11封需要研发协调处理）  历史遗留21个，合计34个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到4个需求单，已处理1个，历史遗留12个，合计15个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进，新增西安市局增补、云南省厅增补。 2. 关于人力成本控制事宜跟进，与营销确认信息，与部门同步信息 3. 清远清新区、西安市局、湖南长沙、云南省厅人员事宜协调 4. 环保部服务会议（病毒事宜、应急预案、服务器迁移等） 5. 宜兴人员问题 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、垃圾焚烧相关工作；2、2019年1季度简报编写；3、安全演练应急预案 4、服务器迁移） 2. 代理商信息补录 3. 检查陈磊的江苏2019年国控重点污染源自动监控系统（江苏省）技术服务运维项目陪标 4. 国发软件南京本地服务器运维服务项目标书 | | |

高杰 2019 年5月10日