2019年第18周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 关注齐齐哈尔项目验收工作，服务器性能升级迁移调整； 2. 长春电子督办项目推进工作； 3. 长春4.1版软件部署后试用及汇总工作； 4. 辽宁省关于数据接口相关需求工作。 5. 营口回款工作已确认。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 4.1版软件部署后试用（问题太多，修改时间延迟过长，严重影响项目推进进度）； 2. 营口历史数据及平台恢复后进行汇款，流程已走完 | 已完成 | 暂无 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 长春研发项目的财政审批结果； 2. 辽宁营口合同回款工作及合同执行情况； 3. 长春4.1版软件测试汇总问题修正跟踪工作； 4. 营口历史数据恢复进展及回款 | | |

编制人：高磊 2019年05月05日