2019年第21周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留情况：**①珠海1人已回绝②1人高级运维工程师待于总面试**本周人力推送5人：**①新沂市1人，约下周二面谈②马鞍山1人下周一面见③总部3人，2人回绝，1人待定在杨楠处**入职情况：**1. 部里高级服务运维工程师：茹彬下周一（5.28）入职.
2. **入职**

1人，茹彬（部里高级服务运维工程师）。1. **转正**

无1. **离职**

1人，吕云飞（云南）预计近期还将离职人员：王雄、林熙、杨希、王繁荣、毛杰、曹栋梁 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | **1、数据统计**19年4月5月督办情况统计统计垃圾焚烧每日简报**2、垃圾焚烧**处理垃圾焚烧通讯部垃圾焚烧通讯程序升级垃圾焚烧负载新增节点通讯程序部署调试**3、其他**短信程序部署调试垃圾焚烧4.1平台部署环境调整监控中心服务器端口安全排查2019排查系统部署生态环境云服务器安全排查整改协助更新监控中心服务器远程口令监控中心网站调整超标异常督办迁移SQL Server数据库补丁修复Always On部署监控中心服务器漏洞扫描服务器间的访问策略列表整理企业端（包含垃圾焚烧）程序镜像机制部署企业端负载堡垒机用户申请服务器防火墙策略整改网站升级、维护提醒页面外网IP端口排查工作调度平台迁移 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 完善长天长综合管理平台服务单。
2. 人员增补，岗位增加“渠道推广”。
3. 人员增补打印模块调整。
4. 网络安全，高温漏洞技术储备。
5. 解决高危漏洞： Blind SQL 注入。
6. 解决高危漏洞： SQL 注入文件写入 。
7. 遗留问题3个：

(1)高危漏洞：基于 DOM 的跨站点脚本编制(2)中危漏洞：使用 HTTP 动词篡改的认证旁路3)中危漏洞：跨站点请求伪造(未完成原因：1.时间紧,这3个周五上午10点半才分给我的；2.超出个人能力；） |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无**陕西总量：**日常运维**高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | 1. 上海市重点污染源自动监控系统维护（2019-2020）单一来源协调单
2. 长春市污染源自动监控数据电子督办及异动数据分析研发项目预算协调单
3. 李慧慧给吉龙德陪标注意事项
 |  |
| 合同评审 | 本周评审8份：李红燕2B两份，协议一份：1.天津绿色动力再生能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.4W）续签2.天津绿色动力再生能源有限公司 廉洁承诺协议书3.天津天沧水务建设有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）续签王志文2B一份：1.东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98W）何帮业2G一份：1.贵州省环境监控中心 贵州省国控重点污染源国发软件系统运维以及升级开发（37.5W）续签段尧2G三份：1.太原罗克佳华工业有限公司 山西省环境监控中心 省监控平台系统第三方运维国发平台2019年度运行维护合同（33W)续签2.吕梁市生态环境局 吕梁市重点污染源自动监控系统超标报警短信技术服务(1.6w）续签3.吕梁市生态环境局 重点污染源自动监控与基础数据库系统技术维修服务（2.5W） |  |
| 软件部署升级 | **无** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件16封，处理了8封，遗留8封。4月份共遗留4封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到18个服务单，处理12个，历史未处理35个，合计41个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到8个需求单，提交研发6个，历史遗留10个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进6个，宜兴增补3人，总部增补渠道推广1人，增补部里高级服务运维工程师1人，环保部增补1人运维工程师替换李磊。
2. 服务运营部服务人员与合同对应情况梳理5月份情况情况。
3. 宜兴人员离职公共省份以及公共邮件的责任人处理情况。
4. 督促寄泽鑫结束外派手续办理
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 环保部服务（1、全面配合部信息中心网络安全攻防演习；2、数据调度；）
2. 任务单加审批流程
3. 代理商管理系统（任欣）
 |

 高杰 2019 年5月24日