2019年第26周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留情况：**1. 北京生态环境部2人，1人回绝，1人北京市局服务刘俊良7.1号入职

**本周人力推送4人：**①鄂州2人，1人回绝，1人鄂州服务宋青松7.1号（下周一）入职培训~②生态环保部2人，1人回绝，1人于总面试**入职情况：**1. 北京市局服务刘俊良7.1号入职培训~
2. 鄂州服务宋青松7.1号（下周一）入职培训~岗
3. **入职**

1人 云南省厅服务人员1. **转正**

1人 张文博1. **离职**

无预计近期还将离职人员：巨童  |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1、数据统计6月五项常规污染物日均值超标企业调度6月份垃圾焚烧电子督办统计1月至5月垃圾焚烧发电超标数据分析报告数据更新按需求给环评提供数据超标异常督办每周四统计2、垃圾焚烧维护垃圾焚烧通讯程序垃圾焚烧企业端联系人维护5月份17家垃圾焚烧企业数据缺失核查垃圾焚烧通讯转发异常处理垃圾焚烧日常问题服务3、其他备份业务Write库协助硬件工程师调整监控中心服务器策略协助各驻地同事查询数据协助同事部署路由程序升级云督办服务单传输有效率重算工作排查系统日常维护 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 人员增加考勤编码，解决同名导入考勤混乱问题。（100%）
2. 导入本部指纹考勤。（100%）
3. 代理商管理。（25%本周暂停）
4. 环保部服务工作会议。（100%）
5. 针对环保护服务，事件修改。（80%）
 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无**陕西总量：**日常运维**高新项目:** 无 |  |
| 售前技术支持 | ①编写珠海市金湾区环境保护税核定和征收技术服务采购项目陪标②编写陕西省省级重点排污单位自动监控系统平台运维陪标1. 协调段尧晋中市生态环境局2019年重点污染源自动监控系统运维方案。
 |  |
| 合同评审 | **本周评审15份：****何帮业2B一份：**1.泸州市兴泸环保发展有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务技术服务（2.94w)**刘希鑫两份、2B一份2G一份：**2.梅州市三峰环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)3.中国电信股份有限公司海南分公司 海口市环境监察局污染源自动监控系统迁云技术服务合同（5.406w)**李惠惠2B二份：**4.福州天楹环保能源有限公司 数据采集仪销售（1.856w）5.广州同周自控设备有限公司 数据采集仪销售（3.4w)**艾航航2B一份**：6.陕西长天环保科技有限公司 数采仪1台（0.78w)**陈磊2G一份：**7.无锡新标信息技术有限公司 无锡地区国发平台运维服务(18W)**毛活文2B一份：**8.光大环保能源（三亚）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94w)**刘祥辉2B一份：**9.苏州吴江光大环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)**何功斌2G三份：**10.甘肃省环境监察局 甘肃省污染源超标及电子督办系统技术服务合同（18w)11.甘肃省环境监察局 甘肃省污染源自动监控系统全省数据迁移技术服务工作(17W)12.甘肃省环境监察局 甘肃省污染源自动监控管理办法及甘肃省污染源自动监控超标（异常）督办考核管理办法编制服务(15w)**宋雪迎2G一份：**13. 河南雪城软件有限公司 运行维护服务(委托)合同（5W)**王发2B一份：**14.白银三峰财信环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98w)**唐欢龙2B一份：**15、绥化市绿能新能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w) |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件23封，处理了2封，遗留21封。5月份遗留30封，6月份遗留58封（辽宁共遗留49封，无人责任）。 | **（辽宁共遗留49封，无人责任）。** |
| 软件bug | 本周共收到15个服务单，已处理8个，遗留7个，提交研发任务单5个。历史遗留5个，合计12个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到8个需求单，提交研发8个，已处理4个，历史遗留9个，合计13个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进（北京市人员）
2. 5月销售提成表
3. 提交财务1-6月M1销售部日常人力归属（90%）
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 环保部服务（1、上半年环保部服务运维试评价数据采集表；2、数据调度；3、运维服务评价培训）
2. 提交财务1-6月M1销售部日常人力归属定稿
3. 部门年中会议
4. 刘希鑫沟通有可能编写珠海环保局巡检项目投标文件
5. 可能会编制段尧晋中市生态环境局2019年重点污染源自动监控系统运维方案
6. 针对环保护服务，事件修改。
 |

 高杰 2019 年6月29日