2019年第23周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留情况：**  ①鄂州1人已回绝  ②云南1人已回绝  **本周人力推送7人：**  ①宜兴3人，1人回绝，2人推送白总，白总下周一来宜兴②总部4人，2人回绝，2人下周一于总去北京面见  **入职情况：**  ①马鞍山1人，李方6.11号入职。   1. **入职**   1人，张恒源（新沂市）。   1. **转正**   2人：庄丹凤、代毛   1. **离职**   1人，寄泽鑫  预计近期还将离职人员：巨童 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1、数据统计   * 18年12月至19年5月垃圾焚烧达标趋势汇总 * 垃圾焚烧日超率数据统计 * 每日5项常规污染物超标企业名单统计 * 统计重点排污单位水气企业数 * 19年1月-5月生活垃圾焚烧发电厂工况录入汇总 * 超标异常督办每周四统计   2、垃圾焚烧   * 常州、大连、南京数据缺失排查 * 垃圾焚烧通讯程序升级 * 工况显示异常排查 * 企业环保云服务信息排查 * 垃圾焚烧企业端登录异常处理   3、其他   * 2019年一季度拟公开企业情况统计整理 * 数据库维护 * 解答各地企业端日常问题 * 与信息中心协调沟通网络访问 * 传输有效率重算 * 排查系统日常服务 * 处理京津冀2+26城市交换 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1. 因82服务系统重做，重新部署异地备份。 2. 部门任务，周报，月报，（销售任务和代理商）统计条件调整。 3. 与刘哲核对代理商统计结果。 4. 周报，月报，服务下沉点统计。 5. 发布程序到阿里云。 6. 交接sql培训及培训资料。 7. 讨论代理商管理需求。 8. 代理商管理需求分析讨论。 9. 代理商代理日期未提取BUG修改。 10. 与高杰核对之前开发计划完成情况，对新的计划，部分内容优先级调整。 |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 日常运维 |  |
| 售前技术支持 | ①编写段尧提供的面向企业的硬件和云服务器的报价方案。  ②检查珠海市金湾区环境保护税核定和征收技术服务采购项目的资质要求  ③沟通段尧阳煤集团污染源监控数据管理平台建设方案  ④变更汇总沟通技术支持需求表 |  |
| 合同评审 | 本周评审6份：  陶烨2B一份：  1.中节能（合肥）可再生能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92W）  陈磊1，2G合同一份：  2.南京市环境监察总队 国发软件南京本地服务器运维服务项目（26.87w)  黄于明2G一份：  3.厦门市生态环境保护综合执法支队 厦门市污染源自动监控平台升级和技术服务（70.6w)  兰志刚采购2份：  4.天津中易嘉信科技发展有限公司 标液采购合同（0.198w）  5.佛山市科的气体化工有限公司 标气采购合同（0.688w)  段张杰采购1份：  6.华为软件技术有限公司 华为云订单协议（3.51362w) |  |
| 软件部署升级 | **3.2弱口令升级** |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件27封，处理了4封，遗留23封。4月份遗留4封,5月份遗留40封（辽宁共遗留38封，无人责任）。 |  |
| 软件bug | 本周共收到10个服务单，已处理6个，遗留4个。  历史遗留15个，合计19个 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到10个需求单，已处理0个，历史遗留16个，合计26个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 人力增补跟进 2. 已到期近三月到期合同部门跟进 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 环保部服务（1、全面配合部信息中心网络安全攻防演习；2、数据调度3、19年1季度重点排污单位自动监控数据分析；） 2. 代理商首次 、续签讨论会议 3. 编写珠海市金湾区环境保护税核定和征收技术服务采购项目2个陪标文件 4. 编写阳煤集团污染源监控数据管理平台建设方案 5. 周报月报明细查询 6. 合同管理归档，未归档查询 | | |

高杰 2019 年6月6日