| 《晋豫陕大区5月工作总结及下月工作计划》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 总结事项 | 具体事项 | 具体计划 |
| 本月工作总结 | 技术服务及推广工作总结 | 亮点分析 | 业绩冲刺的要求。 |
|  |  | 本次会议主要从5个方面讨论： - 年中业绩冲刺：截至到现在，大区业绩为170万，大区的整体业绩处在一个第二、第三的位置。因此大区各位再加把油，有合同的尽量提前到6月签订。回款方面，需要段尧和艾航航将一部分未回款的合同尽快回款。大区内服务推广工作有所减缓，垃圾焚烧企业值守服务，只有河南签订了一家，山西有一家垃圾焚烧企业由于付款方式的问题未签订，因此在年中之前，继续加强垃圾焚烧的推广。 - 大区内人员变动情况：（1）张燕燕休产假，彭亚萍去陕西省厅接替张燕燕的工作。（2）卞欢、王利、吕永贞在西安市局，王利需多学习。（3）卢佩磊和陈默对调，卢佩磊去长治市局，陈默去山西省厅。 - 地市合同续签：河南郑州和商丘的合同即将到期，需要宋雪迎和杨凯凯跟进合同续签，山西忻州和晋中的合同即将到期，需要杨浩和高星跟进合同续签，太原合同已寄回公司，省厅合同需要进一步和客户沟通，续签问题不大。 - 山西4.1升级：山西4.1升级已经开始，截至目前，长治已经升级完成，报表还有问题，已反馈至研发，继续跟进。山西省厅刚开始升级，各地市有需要的也可以同步开始升级。 - 系统迁移和VOCs升级：晋城云服务器迁移后续问题解决，吕梁云服务器迁移准备工作，河南VOCs监控升级，安阳和平顶山暂无远程方式无法升级，和第三方沟通获取远程方式后升级。 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | 1.任务单跟进工作，提交的任务单，及时和研发沟通进展，合理安排任务单进行的时间，。 2.山西省厅APP的Bug修改。 3.晋城云服务器迁移，吕梁云服务器迁移，河南VOCs监控升级。 4.各驻地人员及时备份数据，无驻地合同的要及时提醒客户。 |
|  |  | 重要事项安排或计划 | - 注意跟进地市运维合同续签。 2. 做好数据库备份。 3. 山西4.1升级工作。 4. 年中业绩冲刺 5. 山西系统迁移，河南VOCs升级 |
|  | 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 从消息提供和平台备案着手。 着力于信息提供，有2G或者2B的业务均进行信息填报工作，先进行量的收集，再对重点项目进行跟进工作。 有待沟通和解决的事情： - 企业级云监控的上线时间。 - 企业级服务的方案。 |
| 需求 |  | 月度目标跟进工作 | - 企业产品的积极跟进及推广。 - 机会反馈要及时填写。 |