2019年第24周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 长春电子督办项目推进工作（只差报送政采，已于技术支持部协调编写公开招标采购项目需求）； 2. 抚顺平台恢复工作及费用问题。 3. 哈尔滨市级平台云迁工作； | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 抚顺平台恢复费用已商定； 2. 长春电子督办项目推进。 3. 哈尔滨市级平台云迁工作商务已谈妥； | 已完成 | 暂无 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 长春电子督办项目推进至政采，尽可能按排在7月份前招标。 2. 抚顺平台恢复平台签订及恢复工作。 3. 配合移动公司完成哈尔滨市级平台云迁工作相关资料填写。 | | |

编制人：高磊 2019年06月14日