2019年第29周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留情况：**  ①新沂市1人，何海洋7.18入职培训~  ②总部1人，西安服务马铎7.17号入职~  **本周人力推送5人：**  ①总部2人回绝   1. 合肥2人，1回绝，1人技术面试中   ③北京1人，安排技术面试中   1. **入职**   2人 新沂何海洋、本部马铎   1. **转正**   无   1. **离职**   陇南驻地 王茜  预计近期还将离职人员：马俊红、刘宁、杨晋铭 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 二季度黑榜名单核实确定 2. 41/51/70服务器数据库优化 3. 日均值超标情况统计 4. 每日异常统计 5. Always On数据库调优 6. 重点排污单位排查系统修复乱码 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1.itss操作文档编写。（完成100%）  2.itss源代码文档编写。（完成100%）  3.统计代码行数。（完成100%）  4.完善平台更新日志。（完成100%）  5.itss工作会议。（完成100%）  6.长天长服务平台bug修改2处。（完成100%）  7.代理商管理系统。（45%） |  |
| 企业版实施&陕西总量&高新项目协助 | **企业版：**无  **陕西总量：**日常运维  **高新项目:** 无 |  |
| 售前技术支持 | 1. 修改编写高磊长春市环境监控中心技术服务评审方案 2. 修改编写李红燕北京市密云区污染源综合监控平台方案 3. 提供扬尘方案给艾航航 |  |
| 合同评审 | **本周评审份10份：**  **艾航航经销商两份：**  1.陕西安源通达电力科技有限公司 数据采集仪经销商协议（含此次订货单5台3.75w）  2.陕西普越环境科技有限公司 数据采集仪经销商协议  **刘希鑫2B一份：**  3.珠海恒星环保科技有限公司 数据采集仪产品购销合同（1.2W）  **宋雪迎2B一份/2G一份：**  4.光大环保能源（沛县）有限公司 数采仪买卖合同（1.2W）  5.濮阳市环境监察支队 技术维护服务(委托)合同（1.5w)  **李会珍2B一份：**  6.现代光大环保能源（湘乡）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  **王超2B一份：**  7.桐庐盛运环保电力有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  **李红燕协议一份：**  8.天津大唐国际盘山发电有限责任公司 技术协议  **唐欢龙2B一份：**  9.哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  **陈磊1、2B一份：**  10.光大常高新环保能源(常州)有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（2.94w) |  |
| 软件部署升级 | 无 |  |
| 公共邮件 | 本周收到邮件23封，处理了7封，遗留16封。4月份遗留4封，5月份遗留15封，6月份遗留26封。 |  |
| 软件bug | 本周共收到35个服务单，已处14个，遗留21个，提交研发任务单11个。历史遗留11个，合计32个。 | Bug遗留严重 |
| 软件需求 | 本周共收到3个需求单，提交研发3个，已处理2个，历史遗留11个，合计12个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. ITSS年审文件编写及修改 2. 20周年活动策划讨论 3. 海口市人力增补跟进 4. 吕永贞外派安排 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. ITSS资格年审 2. 7月部门绩效 3. 6月销售提成表 | | |

高杰 2019 年7月19日