2019年第35周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：**  ①福州1人回绝。  ②总部1人回绝  **本周人力推送5人**  ①福州2人回绝  ②成都1人在面试中  ③总部2人，1人回绝，1人王虎9.2号（下周一）入职  **入职情况：**  ①西安服务王虎9.2号（下周一）入职。   1. **入职**   渠道人员（刘星）   1. **转正**   无   1. **离职**   2人，许岩、刘哲  预计近期还将离职人员：刘宁、吴明、何柳毅、田仁德、沈砚文 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 垃圾焚烧实时数据加存储 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1、差旅报销导出(100%)  2、其他报销导出(100%)  3、针对部门销售任务统计和合同管理，进行明细对比，看是否统计有误。(100%)  4、合同管理，查询列表增加负责人，金额元。（谢静钰）(100%)  5、机会导出，增加导出列：是否成功，是否绑定，客户名称（谢静钰）(100%)  6、合同管理，把归档时间列改为客户名称。(100%) |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：**无  **绩溪项目：**  1.污染源监控页面 安徽立兴化工有限公司，废水排放口掉线问题处理  2.污染源监控模块水，气的分钟 ，小时数据有缺失，超标的情况处理  **部信息中心数据同步：无** |  |
| 售前技术支持 | 1、陈磊苏州市重点污染源自动监控与基础数据库系统迁移升级改造协调事宜  2、编写修改调整检查晋中三份标书。  3、李红燕天津市重点污染源综合监测平台升级项目（三期）协调事宜。  4、刘希鑫东莞市大气污染防控溯源分析（松山湖华为欧洲小镇周边）服务项目提供授权文件 |  |
| 合同评审 | **本周评审17份：**  1.烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  2.临清德运环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  3.魏县德尚环保有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  刘跃2B一份、协议一份：  4.芜湖绿洲环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程服务值守（2.94w)  5.芜湖绿洲环保能源有限公司 技术服务合同补充协议  何帮业2B一份：  6.重庆三峰百果园环保发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（5.88W)  唐欢龙2B一份：  7.鸡西德普环境资源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  陈磊2B一份：  8.阜宁协鑫再生能源发电有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  艾航航2B一份、代理一份：  9.陕西智通环保工程有限公司 数采仪一台（0.75w)  10.陕西宝铂能源技术有限公司 代理协议数采仪（14w)  张鹏博2B一份：  11.珠海信环环保有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  黄于明2B一份：  12.瀚蓝（安溪）固废处理有限公司 数据采集仪销售及廉洁协议（3.78w)  王超2B一份：  13.温岭绿能新能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  刘祥辉2B一份：  14.长青环保能源（中山）有限公司 企业污染源自动监控远程服务值守（2.94w)  15.中山市长青环保热能有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  16.光大城乡再生能源（绵竹）有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（0.98w)  李红燕代理一份：  17.唐山沃博商贸有限公司 代理协议数采仪(10W) |  |
| 软件部署升级 | 4.1交换推进：本周无进度 |  |
| 公共邮件 | 本周收到30封邮件 ，处理16封，遗留14封邮件 。共遗留24封。（六月份遗留1封，7月份遗留1封，8月份遗留22封） |  |
| 软件bug | 本周共收到14个服务单，已处7个，遗留2个，提交研发任务单5个解决2个遗留3个。历史遗留10个，合计15个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到9个需求单，提交研发9个，已处理1个，历史遗留19个，合计27个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 部门8月绩效公布 2. 8月人员招聘报表 3. 7月提成表，提成事宜确认协调 4. 人员招聘：贵州、四川协调 5. 岗位职责讨论会 6. 兵团投诉跟进解决 7. 海南省厅回函 8. 长天长平台修改需求 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 北京安全漏洞检查； 2. 传输有效率推送公司数据跟踪、4.1交换切换推进； 3. 新人培训课程优化讨论 4. 与人力讨论部门间信息同步机制 5. 8月人力成本控制汇总、汇报并与人力同步 6. 广西费税培训事宜支持协调 7. 内蒙古数据分析功能事宜协调（于总安排） | | |

高杰 2019 年8月30日