2019年第34周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周无遗留，本周人力推送2人：*** 1. 福州1人正在安排技术面试中
	2. 总部2人回绝,1人回绝，1人推送至白总处。
1. **入职**

无1. **转正**

6人，张倍宁、盘家宏、王利、茹彬、纪广、刘彪1. **离职**

 无预计近期还将离职人员：刘宁、杨晋铭 、吴明、许岩、何柳毅、田仁德 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 传输有效率推送公司数据事宜推进
 |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1、任务单加审批流程(100%)。2、请假审批，可跨级审批(100%)。 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：**无1.气数据监测模块除了政府广场站，其他站点全部掉线问题处理2.污染源监控模块水，气的分钟 ，小时数据有缺失，超标情况处理**部信息中心数据同步：无** |  |
| 售前技术支持 | 1. 协调段尧晋中报名和标书的各种问题。
2. 天津市重点污染源综合监测平台升级项目（三期）协调单
3. 提供东莞市大气污染防控溯源分析相关资源。
4. 检查密封胶装刘希鑫东莞市大气污染防控溯源分析（松山湖华为欧洲小镇周边）服务项目
 |  |
| 合同评审 | **本周评审7份：**王志文2B两份：1.蔚阳余热发电股份有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)2.德州绿能电力有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)宋雪迎2B一份：3.郑州荥锦绿色环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（3.92w)刘晋2B一份：4.光大环保能源(邳州)有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)续签刘希鑫2G一份：5.珠海市环境保护局环境监察分局 珠海市生态环境局2019年重点污染源在线监控系统现场巡查服务项目合同（34W)郭攀2G一份：6.宁夏生态环境信息与应急中心 重点污染源自动监控系统软件运行维护服务项目（31.8W)杨浩2G一份：7.吕梁市生态环境局 吕梁市重点污染源自动监控与基础数据库系统迁移技术服务合同（3W) |  |
| 软件部署升级 | 4.1交换推进：江西省、湖南省4.1交换部署与联调 ，江西90%，湖南70% |  |
| 公共邮件 | 本周收到42封邮件 ，处理27封，遗留15封邮件 。共遗留18封。（六月份遗留2封，7月份遗留1封，8月份遗留15封） |  |
| 软件bug | 本周共收到14个服务单，已处4个，遗留1个，提交研发任务单9个解决4个遗留5个。历史遗留7个，合计13个。 |  |
| 软件需求 | 本周共收到3个需求单，提交研发3个，已处理0个，历史遗留18个，合计21个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 部门8月绩效考核
2. 垃圾焚烧信息流转工作制度会议
3. 人员招聘：天津、广州招聘方案协调
4. 高峰论坛会议协调支持
5. 部门招聘梳理及人力招聘紧急程度沟通
6. 人力成本控制：已到期及近三月到期与营销及部门内部同步
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 差旅及报销、其他报销导出。
2. 传输有效率推送公司数据跟踪、4.1交换切换推进
3. 兵团投诉跟进
4. 服务质量：企业服务因通讯堵塞误报警尝试寻找看是否能不给客户报警
5. 20周年活动推进
6. 绩效公布、人员招聘报表、7月提成表
 |

 高杰 2019 年8月23日