2019年第33周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留情况：**  ①海口1人已回绝  ②广州1人已回绝  ③信息中心合伙人1人，调整至监控中心，郭柏麟8.16日入职  **本周人力推送2人：**  ①天津1人回绝  ②总部1人回绝   1. **入职**   郭柏麟8.16日入职   1. **转正**   1人，刘新科   1. **离职**   1人，企业服务（李昊轩）  预计近期还将离职人员：刘宁、杨晋铭 、吴明、许岩 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 传输有效率推送公司数据事宜推进 2. 监控中心断电故障恢复 3. 垃圾焚烧督办升级 4. 垃圾焚烧企业培训举办（11场） |  |
| 长天长综合服务平台开发 | 1.代理商增加查询条件。（刘哲）(完成100%)  2.代理商bug修改。（刘哲）(完成100%)  3.部里调度平台（陈飞）(完成100%)  4.提供同步传输有效率优化方案。（孟唐凯，高杰）(完成100%)  5.当合同管理中的合同更新时，代理商管理需自动更新。（刘哲）(完成100%)  6.修改：代理商续签合同，周报、月报、部门任务，重复统计bug。（段尧，高杰）(完成100%) |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：**1、天津北疆电厂数据库恢复处理  **绩溪项目：**  1.8.11-8.16号污染源监控页面废水、废气、污水处理厂的数据有缺失的情况处理  2.业务闭环模块问题处理，从8.11号之后没有信息更新（已经告知研发）  3.8.14晚上9:00绩宁交界站掉线（断电导致）问题处理。  **部信息中心数据同步：无** |  |
| 售前技术支持 | 1. 处理刘希鑫长天评分标准情况 2. 刘希鑫东莞市大气污染防控溯源分析（松山湖华为欧洲小镇周边）服务项目 3. 成都市污染源智慧监控平台项目方案协调单 4. 协调段尧晋中招标文件的问题 |  |
| 合同评审 | **本周评审9份：**  彭亚萍代理协议一份：  1.西安联顺环境科技有限公司 数采仪代理协议（13W）  刘祥辉2B一份：  2.光大再生能源（南京）有限公司 污染源自动监控远程值守服务（0.98w)  刘晋2G一份：  3.徐州市新沂生态环境局 新沂市国控重点污染源监控平台运行维护服务合同（18W）  唐欢龙采购一份：  4.内蒙古凡动网络科技有限公司 内蒙古重点污染源自动监控系统运维技术服务采购（2.2W)  王志文2B一份：  5.辛集冀清环保能源有限公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  陈磊1/2B一份：  6.光大城乡再生能源(凤阳)有公司 企业污染源自动监控远程值守服务（1.96w)  唐欢龙2B一份、代理一份：  7.内蒙古环保投资在线监控有限公司 数采仪OEM合作协议（10W)  8.内蒙古环保投资在线监控有限公司 数采仪代理协议（7W)  黄于明2B一份：  9.瀚蓝（晋江）固废处理有限公司 数据采集仪销售（3.78W) |  |
| 软件部署升级 | 4.1交换推进：江西省4.1交换部署与联调 （80%） |  |
| 公共邮件 | 本周收到19封邮件 ，处理12封，遗留7封邮件 。共遗留13封。（六月份遗留2封，7月份遗留4封，8月份遗留7封） |  |
| 软件bug | 本周共收到4个服务单，已处2个，遗留2个，提交研发任务单2个。  历史遗留5个，合计7个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到2个需求单，提交研发2个，已处理0个，历史遗留15个，合计17个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 20周年活动推进 2. 本部部分岗位的岗位职责编写 3. 7月合同事项表 4. 垃圾焚烧信息流转工作制度会议 5. 环保部服务小组与问题对接组工作配合问题会议 6. 人员招聘：福建、广州招聘方案协调 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 任务单加审批流程。 2. 传输有效率推送公司数据跟踪、4.1交换切换推进 3. 20周年活动推进 4. 部门8月绩效考核 | | |

高杰 2019 年8月16日