| 《粤桂湘琼鄂大区11月工作总结及下月工作计划》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 总结事项 | 具体事项 | 具体计划 |
| 本月工作总结 | 技术服务及推广工作总结 | 大区会议 | 总结及计划 |
|  |  | 大区内各地方目前正在进行的重要事项统计： 湖南： ①月报内容1、全省企业联网情况、废水废气安装监控设备情况（其中污水处理厂情况单独分析）2、全省数据传输率情况3、全省数据修约情况4、废水、废气超标分析及与上个月超标情况对比（其中垃圾焚烧发电厂和污水处理厂超标情况单独分析）5、涉水企业氨氮、总氮倒挂情况及与上个月倒挂情况对比（其中污水处理厂倒挂情况专项分析）6、30万千瓦以上火电厂缺失数据分析7、污水处理厂安装总磷总氮情况8、督办系统反馈情况分析备注：后期还会根据领导的要求添加、修改内容。 ②通报1、全省超标情况2、全省传输率情况以及未达标企业通报3、氨氮、总氮倒挂统计以及连续三个月倒挂企业统计4、总磷总氮未完成安装的企业统计5、督办系统反馈情况分析。 ③绘制企业基本信息、监控点基本信息、污染物排放标准、设备仪器表格发给市州填写，市州填写盖章之后，寄回省厅，由长天运维人员核实与国发平台录入的基本信息是否一致，不一致的进行更改，并统计错误率。 ④给新领导培训国发平台以及4.0平台。 ⑤国发4.0准备升级工作，调研14个市州服务器情况并反馈给省厅。 湖南在线监控APP领导要求给省厅领导、各个处室、市州、区县、运维商、企业安装，需要建立上千个账号与授权。 督办值班，每周长天值班2天，陪班5天，周末轮流值班，工作日必须保障有2人值班，若厅里安排的人未去，长天人员要及时补上，要求每天发督办到微信群、每周一写周报以及每月月报发给管晟主任，并及时响应各市州和督办微信群里提出的问题。 督办规则是按照之前陈光炎处长要求定的，机构改革后改由环监局管理，新的领导对于规则有新的理解，规则方面还需要改动，记录领导的需求及时跟研发沟通。 厅领导分批去14个市州检查摸底，需要不定期调取数据。 目前湖南还准备项目验收工作，交换4.0升级，地市服务器巡检。 广东： ①光大国际平台大部分需求跟进（12.9日开始做） ②中山平台超总量预警需求跟进，添加各企业账号并授权，报表导出功能，移动app完善。 ③广东省信用评价工作以及广东省希尔教育线上培训课程完成情况汇报由王虎处理。配合董科做明年信息化项目汇总以及财务录入。 ④汕头平台的，地表水，扬尘系统，视频监控的部署协助研发完成一些任务以及客户简单的需求。 ⑤广东省重点排污单位与基础数据库系统运维的合同跟进以及配合数广沟通协调，具体业务由杜旭煌处理。 广西： ①广西新项目进度：11月初提供给的简化版虚拟服务器，用来部署测试，11中旬拷贝力合数据库，还原已备迁移使用，11月下旬主要做迁移测试。 ②新项目明年运维下周一开标。 ③配合总队维护国发服务器。 ④处理排查表问题填报问题。 ⑤广西涉税信息共享平台预计12月开培训班。现在还有一个问题。本来文件要求对接其他五个系统，但现在信息中心跟部里申请后得到的数据只有许可证信息对我们有用，其他系统都是企业和排口基本信息，用不上。所以系统还不能按文件要求的交换频率。目前只能人工从其他业务系统导出数据后整理再导入平台再推送给税务。 汕头： ①汕头在线平台的日常运维，协助运维商完成企业的接入； ②整理汕头市2020年重点排污单位排查表，录入并连接国发系统。 ③广东省国发平台和数字广东运维对接工作，整理相关资料文档。 海南： ①日常运维 ②排查系统​已经到收尾工作，存在的问题:三亚垃圾填埋场排口信息无法同步。 ③国发上设备信息录入不完全，设备验收问题 ④海口服务器迁移问题，本月配合李超去了两次海口市局和电信公司南海云那边，现在已经迁移完成 ⑤总队领导这边彬哥已经回来了 华南督察局： ①11月份除了完成华南督察局日常的运维服务工作，完成项目验收准备工作，然后于11月底之前组织的项目验收工作并通过了2019年度验收，明年的合同款项已经打到公司账户了。这个项目已经是最后一年了，到明年10月底合同到期。 湖北： ①处理问题还以邮件为主，主要工作是传输有效率的重算，由于有部分地市管理不周，企业掉线许久无人知晓导致传输有效率长期为0,其次是排查系统工作，1月1日开始考核新的基数，目前正在进行中。 湖北鄂州： ①力合平台每天在污染源自动监控群发布日报表，每天上午和下午发布超标、异常预警。 ②长天平台查看传输有效率，及时对缺失数据进行督促企业补发，保证传输有效率。 ③及时回复省群相关的周报、月报，以及局里的季报汇总。 ④每日完成各领导安排的各式各样的工作。 清远： ①力合平台已恢复，正督促各企业重新连接平台。 ②新添加与国土部门联合执法矿山治理视频监控系统协助验收。 ③借调行政服务中心工作 ④清新区投诉信访工作处理。 ⑤12345平台投诉工单处理工作。 ⑥清新区非税罚款办理工作。 |  |
| 下月工作计划 | 技术服务工作计划 | 技术服务本月重要事项 | 1、冲业绩：推进垃圾焚烧合同的签订工作。 2、服务保障工作：完成好日常的服务保障工作，特别是广西。完成好广西项目的推进工作。保障各项目的验收工作顺利完成。 |
|  |  | 重要事项安排或计划 | 1、保障市场推广。 2、做好服务工作。 3、提前准备年终总计 |
|  | 推广工作计划 | 区域推广策略（方法或激励） | 1、周晓丹和魏宝吟协助公司编写广西在线监控运维标书每人给人奖励200元。 2、毛活文承担湖南运维任务，协调运维总体工作给与奖励200元。 |
| 需求 |  | 月度目标跟进工作 | - 继续保障市场推广。 - 做好服务工作，保障服务质量。 |