2019年第51周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 长春督办项目首付款崔帐及微信公众号注册；
2. 巴彦淖尔商务落实工作；
3. 长春驻地运维落实工作；
4. 白山迁移合同签订工作；
5. 四平中科24小时值守签订；
6. 黑龙江软件平台数据接口谈判。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 长春督办项目首付款；
 | 已完成 |  |
| 1. 巴彦淖尔商务落实工作 ；
 | 未完成 | 在走流程 |
| 1. 四平中科24小时值守签订
 | 已完成 |  |
| 1. 白山迁移合同签订工作
 | 未完成 | 在走白山局内流程 |
| 1. 长春驻地运维落实工作
 | 已完成 | 商务谈判完成，待签合同 |
| 1. 黑龙江软件平台数据接口谈判
 | 未完成 | 出报价阶段 |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 长春19年驻地运维合同签订工作；
2. 黑龙江软件平台数据接口谈判工作；
3. 总结19年工作；
4. 巴彦淖尔商务落实工作；
5. 长春督办项目研发进度推进工作。
 |

 编制人：高磊 2019年12月20日