2019年第51周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 长春督办项目首付款崔帐及微信公众号注册； 2. 巴彦淖尔商务落实工作； 3. 长春驻地运维落实工作； 4. 白山迁移合同签订工作； 5. 四平中科24小时值守签订； 6. 黑龙江软件平台数据接口谈判。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 长春督办项目首付款； | 已完成 |  |
| 1. 巴彦淖尔商务落实工作 ； | 未完成 | 在走流程 |
| 1. 四平中科24小时值守签订 | 已完成 |  |
| 1. 白山迁移合同签订工作 | 未完成 | 在走白山局内流程 |
| 1. 长春驻地运维落实工作 | 已完成 | 商务谈判完成，待签合同 |
| 1. 黑龙江软件平台数据接口谈判 | 未完成 | 出报价阶段 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 长春19年驻地运维合同签订工作； 2. 黑龙江软件平台数据接口谈判工作； 3. 总结19年工作； 4. 巴彦淖尔商务落实工作； 5. 长春督办项目研发进度推进工作。 | | |

编制人：高磊 2019年12月20日