2020年第12周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周服务推广工作 | | |
| 1. 配合及督促研发处理长春督办项目研发工作； 2. 吉林省地区数采仪经销商谈判，初步商定了两家合作意向； 3. 编写长春市2020年支队信息化建设方向方案； 4. 编写松源市2020年项目方案； 5. 督促辽宁省全省垃圾焚烧企业数采仪销售工作； 6. 赤峰项目验收工作及20年运维运作。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 配合及督促研发处理长春督办项目研发工作； | 已完成 | 阶段性工作已经完成 |
| 吉林省地区数采仪经销商谈判，初步商定了两家合作意向； | 已完成 | 阶段性工作已经完成 |
| 编写长春市2020年支队信息化建设方向方案； | 已完成 |  |
| 编写松源市2020年项目方案； | 已完成 | 阶段性工作已经完成 |
| 督促辽宁省全省垃圾焚烧企业数采仪销售工作； | 已完成 | 阶段性工作已经完成 |
| 赤峰项目验收工作及20年运维运作 | 已完成 | 阶段性工作已经完成 |
| 1. 下周重点保障工作 | | |
| 1. 督促长春督办项目研发进度，4月份试运行； 2. 商谈并推进松原20年项目； 3. 推进延边20年项目； 4. 赤峰项目验收付款及20年运维事项； 5. 长春20年运维评审工作； 6. 根据客户要求按排工作时间调整。 | | |

编制人：高磊 2020年03月20日