2020年第16周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：无 本周面试：** 1、海北1人，已推送至白总处 2、新疆2人、1人已推送至白总处，1人回绝   1. **入职**   任伟由下端转岗至我部门   1. **转正**   无   1. **离职**   贺浩4月15日离职（四川），珠海金湾区程家达预计下周离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 重点排污单位排查系统升级 2. 梳理污染源监控中心各业务系统服务器的关系和端口 3. 垃圾焚烧管理端、垃圾焚烧企业端、超标异常督办升级 4. 重点排污单位黑榜名单核实 5. 逐步将通讯服务器纳入Zabbix监控 6. 地方垃圾焚烧通讯原始报文上报情况核查 7. 系统最高账号权限排查（10%） |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：**  无  **江西区县版软件：**   1、协调修改水站报表的小数点位数   2、汇总于都县19年8月前的报表  **绩溪项目：**   绩溪县庆丰天鹰生化有限公司、绩溪县城建污水处理有限公司废水排放口有超标，安徽富凯特材有限公司掉线。均已处理  **部信息中心数据同步：**  同步污水小时数据20200410-20200412 |  |
| 售前技术支持 | 1、段尧山西省重点污染源自动监控系统数据处理购买服务项目方案编写 2、刘希鑫在线监控软件运维评分要求的编写 3、贺浩乐山询价重点污染物自动监控的运维投标一拖二 4、李惠惠重庆川仪分析仪器有限公司数采仪采购项目响应文件的编写 |  |
| 合同评审 | **本周评审24份： 王发2B一份：** ①银川中科环保电力有限公司-数采仪销售1台2w **刘晋2B一份：** ①上海业州机电设备有限公司-数采仪销售3台6.3w **何帮业2B六份：** ①西昌三峰环保发电有限公司-值守新签0.98w ②大理三峰再生能源发电有限公司-值守续签1.96w ③攀枝花旺能环保能源有限公司-值守续签1.96w ④广元博能再生能源有限公司-数采仪2台4.3W ⑤昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司-值守新签2.94w ⑥广安能投华西环保发电有限公司-值守续签2.94w **郭效金2B一份：** ①钦州海诺尔环保发电有限责任公司-值守续签1.96w **刘祥辉2B两份：** ①惠州绿色动力环保有限公司-值守续签2.94w ②光大环保能源（东莞）有限公司-值守续签2.94w **刘希鑫2B一份：** ①上海布雄实业有限公司-数采仪销售2台4.4w **居晋芳2G一份：** ①太原市环境监控中心-太原市重点污染源自动监控系统超标报警短信技术服务1w **秦喜红2B（无合同）一份：** ①中节能（秦皇岛）环保能源有限公司-gps模块0.16w **陈惠平2B一份：** ①三明市金利亚环保科技投资有限公司-值守续签0.98w **王超2B一份：** ①湖州南太湖环保能源有限公司-值守新签0.98w **宋雪迎2B一份：** ①光大环保能源（沛县）有限公司-值守续签0.98w **陈磊1、2B两份：** ①启东天楹环保能源有限公司-值守新签0.49w ②太和县天楹环保能源有限公司-数采仪采购3台6.54w **高宇2B一份：** ①鹰潭市龙欣能源管理有限公司-值守续签0.2w **刘跃2B一份：** ①寿县绿色东方新能源有限责任公司-值守新签0.98w **李红燕2B一份：** ①北京京环绿谷环境管理有限公司-值守续签0.98w **毛活文2B两份：** ①武汉市绿色环保能源有限公司-值守续签3.92w ②武汉汉口绿色能源有限公司-值守续签3.92w |  |
| 软件部署升级 | **tomcat补丁升级进度：**完成  **4.0交换切换：**   陕西4.0推进问题解决（100%） |  |
| 公共邮件 | 本周共收到19封邮件  遗留5封邮件 。3月份遗留2封，4月份遗留10封     邮件回访：本周回访30封，问题解决29封，及时处理29封，处理满意度满意29封，1封未处理已反馈 |  |
| 软件bug | 本周共收到5个服务单，已处4个，遗留0个，提交研发任务单1个解决0个遗留1个。     历史遗留21个（已提交任务单），合计30个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到5个需求单，提交研发5个，已处理1个，历史遗留20个，合计24个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1、招聘沟通：金湾区招聘沟通；  2、激励方案讨论修改；  3、2020年ITSS评审与机构老师沟通、任务分配；  4、《业务系统》最高权限事宜协调；  5、2020年ITSS文件修改（2%）。 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 2020年ITSS评审文档修改、跟进； 3. 刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二； 4. 何帮业贵阳市花溪城市生活垃圾综合处理工程企业环保365合同询价文件投标； 5. M1 一季度工作量表； 6. 《业务系统》最高权限； 7. 部门4月绩效表。 | | |

高杰 2020 年4月17日