2020年第15周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   **上周遗留：** 1、广西1人下月入职 **本周推送无**   1. **入职**   江苏省厅柳旺，本周入职   1. **转正**   无   1. **离职**   贺浩将于4月15日离职（四川），珠海金湾区程家达提出离职。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. VPN客户端安全排查 2. 申请堡垒机账号，修改密码并测试 3. 梳理污染源监控中心各业务系统服务器的关系和端口（已完成60%） 4. 生态环境云Always On数据库优化 5. 升级重点排污单位垃圾焚烧企业端、垃圾焚烧管理端、有效传输率平台 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：**  无  **江西区县版软件：**  1、协调修改水站报表的小数点位数     2、汇总于都县19年8月前的报表  **绩溪项目：**   无  **部信息中心数据同步：**    数据同步问题处理 |  |
| 售前技术支持 | 1、宋雪迎值守单一来源的相关事项 2、贺浩乐山磋商性谈判重点污染物自动监控的运维的相关事项 |  |
| 合同评审 | **本周评审11份： 毛活文2B两份：** ①光大环保能源（龙门）有限公司-值守新签1.96w ②光大环保能源（永州）有限公司-值守续签3.92w **王超2B一份：** ①德长环保股份有限公司-值守续签2.94w **段尧2G一份：** ①山西鑫华翔科技发展有限公司-天长环保污染源自动采集与监控软件V2.1软件销售（187w） **刘晋2B一份：** ①徐州协鑫环保能源有限公司-数采仪销售6.3w **李惠惠2B：** ①上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司-值守新签1.96w ②中节能抚州环保能源有限公司-值守新签1.96w **宋雪迎2B：** ①洛阳环洛再生能源有限公司-值守续签2.94w **陈磊2.2B：** ①永嘉绿色动力再生能源有限公司-数采仪1台2.2w **刘坤2B一份：** ①沈阳碧海环保科技有限公司-数采仪2台4.2w **陈磊1,2B：** ①上海东石塘再生能源有限公司-值守新签1.96w |  |
| 软件部署升级 | **tomcat补丁升级进度：**99%，剩余2个点服务器故障无法远程  **交换节点合并：**  3.2省份合并同一部级节点完成（20%），更新部级配置。  **4.0交换切换：**   陕西4.0推进问题解决（90%） |  |
| 公共邮件 | 本周共收到28封邮件  遗留12封邮件 。3月份遗留12封，4月份遗留18封     邮件回访：本周回访32封，问题解决29封，及时处理29封，处理满意度满意29封，2封未回复，1封未处理已反馈 |  |
| 软件bug | 本周共收到5个服务单，已处2个，遗留1个，提交研发任务单2个解决0个遗留2个。     历史遗留27个（已提交任务单），合计30个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，历史遗留24个，合计25个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1、招聘沟通：部门编制、招聘沟通，新疆、宜春等  2、3月合同事项表  3、M1 一季度工作量表（70%）  4、协助黄总部门4.1硬件环境要求表重新调查、定稿  5、部门服务人员能力评估讨论  6、未来之星方案初审  7、3月份人员招聘、空缺表  8、2020年ITSS评审沟通 |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 2020年ITSS评审文档修改安排、跟进； 3. 刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二； 4. M1 一季度工作量表； 5. 《业务系统》最高权限收集。 | | |

高杰 2020 年4月10日