2020年第15周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、广西1人下月入职**本周推送无**1. **入职**

江苏省厅柳旺，本周入职1. **转正**

无1. **离职**

贺浩将于4月15日离职（四川），珠海金湾区程家达提出离职。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. VPN客户端安全排查
2. 申请堡垒机账号，修改密码并测试
3. 梳理污染源监控中心各业务系统服务器的关系和端口（已完成60%）
4. 生态环境云Always On数据库优化
5. 升级重点排污单位垃圾焚烧企业端、垃圾焚烧管理端、有效传输率平台
 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：** 无**江西区县版软件：** 1、协调修改水站报表的小数点位数    2、汇总于都县19年8月前的报表**绩溪项目：** 无**部信息中心数据同步：**  数据同步问题处理 |  |
| 售前技术支持 | 1、宋雪迎值守单一来源的相关事项2、贺浩乐山磋商性谈判重点污染物自动监控的运维的相关事项 |  |
| 合同评审 | **本周评审11份：毛活文2B两份：**①光大环保能源（龙门）有限公司-值守新签1.96w②光大环保能源（永州）有限公司-值守续签3.92w**王超2B一份：**①德长环保股份有限公司-值守续签2.94w**段尧2G一份：**①山西鑫华翔科技发展有限公司-天长环保污染源自动采集与监控软件V2.1软件销售（187w）**刘晋2B一份：**①徐州协鑫环保能源有限公司-数采仪销售6.3w**李惠惠2B：**①上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司-值守新签1.96w②中节能抚州环保能源有限公司-值守新签1.96w**宋雪迎2B：**①洛阳环洛再生能源有限公司-值守续签2.94w**陈磊2.2B：**①永嘉绿色动力再生能源有限公司-数采仪1台2.2w**刘坤2B一份：**①沈阳碧海环保科技有限公司-数采仪2台4.2w**陈磊1,2B：**①上海东石塘再生能源有限公司-值守新签1.96w |  |
| 软件部署升级 | **tomcat补丁升级进度：**99%，剩余2个点服务器故障无法远程**交换节点合并：**  3.2省份合并同一部级节点完成（20%），更新部级配置。**4.0交换切换：**   陕西4.0推进问题解决（90%）   |  |
| 公共邮件 |       本周共收到28封邮件  遗留12封邮件 。3月份遗留12封，4月份遗留18封    邮件回访：本周回访32封，问题解决29封，及时处理29封，处理满意度满意29封，2封未回复，1封未处理已反馈 |  |
| 软件bug |  本周共收到5个服务单，已处2个，遗留1个，提交研发任务单2个解决0个遗留2个。    历史遗留27个（已提交任务单），合计30个 |  |
| 软件需求 |     本周共收到1个需求单，提交研发1个，已处理0个，历史遗留24个，合计25个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1、招聘沟通：部门编制、招聘沟通，新疆、宜春等2、3月合同事项表3、M1 一季度工作量表（70%）4、协助黄总部门4.1硬件环境要求表重新调查、定稿5、部门服务人员能力评估讨论6、未来之星方案初审7、3月份人员招聘、空缺表8、2020年ITSS评审沟通 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 2020年ITSS评审文档修改安排、跟进；
3. 刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二；
4. M1 一季度工作量表；
5. 《业务系统》最高权限收集。
 |

 高杰 2020 年4月10日