2020年第14周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本周服务推广工作 | | |
| 1. 北京市：1家值守续签,3家比价资料邮寄（李红燕） 2. 天津1家垃圾焚烧厂数采仪安装完成（李红燕） 3. 中节能保定数采仪安装完成（秦喜红）、泗水海螺创业环境工程有限责任公司365服务推广、临沂市服务器迁移合同签订（秦喜红） 4. 巨鹿聚力环保专版数采仪推广（王志文）、中节能郾城365服务推广（王志文）。 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 临沂市服务器迁移 | 完成 | 已完成部署 |
| 济南市环境监控中心服务器迁移 | 已完成 | 由于还在用旧系统，交换服务暂时没有部署 |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 二期项目4月正式使用，已发通知 2. 垃圾焚烧数据保障 3. 保障济南市服务器迁移后现场切换通讯数据稳定性 | | |

此处填写编制人李红燕 2020 年4月03日