2020年第17周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：无本周面试：**新疆驻地人员祁姗4.26报道。1. **入职**

无1. **转正**

无1. **离职**

珠海金湾区程家达4.25离职；山西省厅马思亮预计5月中旬前离职。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 重点排污单位排查系统升级、垃圾焚烧管理端、垃圾焚烧企业端、超标异常督办升级
2. 污染源监控中心数据库程序备份及每日巡检
3. 整理垃圾焚烧超标督办规则
4. 企业传输有效率重算
5. 垃圾焚烧数据统计工作
6. 重点排污单位黑榜名单核实
7. 逐步将通讯服务器纳入Zabbix监控（10%）
8. 地方垃圾焚烧通讯原始报文上报情况核查
9. 系统最高账号权限排查（60%）
 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：** 无**江西区县版软件：**1、处理于都几家企业平台无数据的问题2、给永新部署新增停运验收功能3、解答关于平台使用的一系列问题**绩溪项目：**天地通页面出现乱码，已解决。**部信息中心数据同步：**同步数据过程中服务暂停问题处理 |  |
| 售前技术支持 | 1、刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二2、段尧山西省重点污染源自动监控系统数据处理购买服务项目评分标准以及招标文件编写 |  |
| 合同评审 | **本周评审23份刘祥辉2B两份**①广州环投花城环保能源有限公司-值守新签与线下培训6.86万②光大环保能源（三亚）有限公司-数采仪8w**杨浩2B一份**①忻州市洁晋发电有限公司-垃圾焚烧专版数采仪采购5w宋雪迎2B一份①永城协鑫再生能源发电有限公司-值守新签1.96w**王发2B一份**①白银三峰环保发电有限公司-gps模块0.1W**段尧2G两份（采购），经销一份**①山西晋华之光科技有限公司-太原市自动监控巡检合同5.3w采购②山西晋华之光科技有限公司-晋中市自动监控巡检合同6w采购③山西欧力德环保科技有限公司-经销甲方生产的企业环保365服务（6860元/套）**王超2B一份**①安吉旺能再生资源利用有限公司-数据采集仪销售1台2.3w**高磊经销一份（重评）**①沈阳碧海环保科技有限公司-经销甲方生产的垃圾焚烧专版数据采集仪（1.75w）**秦喜红2B一份**①菏泽市生态环境局-菏泽市重点污染源自动监控系统（国发平台）软件迁移3w**毛活文2B四份**①仙桃绿色东方环保发电有限公司-值守新签1.96w②荆州旺能环保能源有限公司-数采仪4.4w③武汉博瑞环保能源发展有限公司-值守续签2.94w④武汉绿色动力再生能源有限公司-值守续签2.94w**何帮业代理一份，2B一份**①成都德锦源科技有限公司-代理销售数据采集仪（16500元专版、7000元普通版）②广元博能再生能源有限公司-数采仪4w**陈磊1/2B三份**①光大环保能源(常州)有限公司-值守续签1.96w②光大环保能源(镇江)有限公司-值守续签3.92w③淮北旺能环保能源有限公司-值守新签1.96w**杨曦2B一份**①珠海康恒环保有限公司-值守新签5.88w**刘希鑫2G一份**①东莞市天唯智能科技有限公司-东莞市重点污染源在线监控平台技术服务（委托）合同17w**黄于明2B一份**①瀚蓝（惠安）固废处理有限公司-数据采集仪销售1台1.665W |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换切换：无进度** |  |
| 公共邮件 | 本周共收到22封邮件  遗留10封邮件 。3月份遗留2封，4月份遗留16封邮件回访：本周回访27封，问题解决24封，及时处理24封，处理满意度满意24封，2封未处理已反馈，1封未回复。 |  |
| 软件bug | 本周共收到16个服务单，已处1个，遗留13个（8个重新算率），提交研发任务单2个解决0个遗留2个。历史遗留23个（已提交任务单），合计38个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到0个需求单，提交研发0个，已处理0个，历史遗留22个，合计22个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1、招聘沟通：广西、乐山、新疆招聘沟通；2、激励方案讨论修改；3、2020年ITSS评审任务分配；4、《业务系统》最高权限事宜（100%）；5、电子资产密码归档（100%）；6、淮北矿业集团项目运维沟通（80%）；7、部门4月绩效考核8、2020年ITSS文件修改（10%）。 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 2020年ITSS评审文档修改、跟进；
3. 刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二；
4. 段尧山西省重点污染源自动监控系统数据处理购买服务项目投标文件编写；
5. M1 一季度工作量表；
6. 4月销售提成表；
7. 淮北矿业集团项目运维沟通。
 |

 高杰 2020 年4月24日