2020年第19周工作周报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | | |
| 1. **招聘（面试）**   无   1. **入职**   下周一入职一名实习生（赵腾）   1. **转正**   无   1. **离职**   山西省厅马思亮离职、另外环保部服务成超提出离职 | | |
| 二、重点大项工作进展 | | |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 每日统计39城市涉嫌超标未核实的督办明细 2. 垃圾焚烧管理端、垃圾焚烧企业端、超标异常督办升级 3. 核实5月2日事中调度督办和4月25日--5月1日期间的事后调度督办 4. 统计垃圾焚烧数据缺失无法补传的问题 5. 解决垃圾焚烧企业端针对每个客户端IP限流问题，设置并转发请求频繁提示页面 6. 调试补录工具、Kafka消息插件 7. 排查部监控中心到生态环境云自动监控4.0作业超时问题 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **企业版：**  无  **江西区县版软件：** 1、反控失败的问题  2、于都督办气的企业生成不了督办单的问题  **绩溪项目：**  绩溪县天池化工有限公司掉线  **部信息中心数据同步：**  无 |  |
| 售前技术支持 | 1、刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二 2、段尧山西省重点污染源自动监控系统数据处理购买服务项目检查 |  |
| 合同评审 | **本周评审26份： 毛活文2B三份** ①监利旺能环保能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w ②荆州旺能环保能源有限公司-数据采集仪销售2台4.4w ③武汉汉口绿色能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w **郭效金2B两份** ①防城港中科绿色能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w ②河池旺能环保能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w **刘跃2B五份** ①光大环保能源（砀山）有限公司-数据采集仪销售(专版,1台)2.08w ②阜南绿色东方环保能源有限公司-数据采集仪销售(专版,1台)2.08w ③光大生物能源（怀远）有限公司-数据采集仪销售(专版,1台)2.08w ④寿县绿色东方新能源有限责任公司-数据采集仪销售(专版,1台)2.08w ⑤亳州洁能电力有限公司-数据采集仪销售（专版，2台）4.4w **宋雪迎2B一份** ①周口市丰泉环保电力有限公司-值守新签1.96W **黄于明2B一份、代理协议一份** ①上饶市四鑫环保科技有限公司-数据采集仪销售（专版，2台）3.4w ②上海英凡环保科技有限公司-在浙江区域代理销售甲方生产的数据采集仪（专版）（1.65w/台） **吕哲经销一份** ①西安亿谷科学设备仪器有限公司-在陕西西安区域经销甲方生产的数据采集仪（8000/台） **陈磊1,2B一份** ①光大环保能源（苏州）有限公司-数采仪采购3台6.24w **李红燕2B三份** ①天津绿动环保能源有限公司-数采仪程序对接技术服务0.5w ②天津滨海环保产业发展有限公司-数据采集仪采购2台4W ③天津滨海环保产业发展有限公司-数据采集仪采购4台8W **刘祥辉2B三份** ①广州环投花城环保能源有限公司-365服务和线下培训服务6.86w ②廉江市绿色东方新能源有限公司-数据采集仪销售1台2.2w ③中山市广业龙澄环保有限公司-数据采集仪销售1台2.2w **王志文2B两份** ①巨鹿县聚力环保有限公司-专版数采仪采购2.08w ②辛集冀清环保能源有限公司-专版数采仪采购4.16w **黄磊2B一份** ①龙岩新东阳环保净化有限公司-数据采集仪销售5台11w **王发2B一份** ①华西能源张掖生物质发电有限公司-数据采集仪销售1台2.2w **王超2B一份** ①浙江富春江环保热电股份有限公司-值守续签1.2w |  |
| 软件部署升级 | **4.0交换切换：** 本周无 |  |
| 公共邮件 | 本周共收到15封邮件  遗留6封邮件 。3月份遗留1封，4月份遗留9封，5月份遗留6封  邮件回访：本周回访11封，问题解决8封，及时处理11封，处理满意度满意8封，1封客户反馈实际未解决问题，已经和负责人沟通确认；2封客户反馈目前还有点问题已经再次反馈了。 |  |
| 软件bug | 本周共收到14个服务单，已处5个，遗留4个，提交研发任务单1个解决0个遗留1个。  历史遗留个17（已提交任务单），合计22个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到5个需求单，提交研发5个，已处理0个，历史遗留21个，合计26个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：海北州招聘沟通； 2. 2020年ITSS评审文档修改、跟进；（初稿已编完，发给了朱老师） 3. 4月绩效、提成公布； 4. 4月人员招聘、空缺报表； 5. 光大济南关于人员购买人身意外险与雇主责任险事宜协调（100%） |  |
| 三、下周重点保障工作 | | |
| 1. 垃圾焚烧数据补录； 2. 2020年ITSS评审文档修改； 3. 刘坤（华南所项目）的招投标相关事宜一拖二； 4. M1 一季度工作量表； 5. 4月人员成本跟进； 6. 4月合同事项表。 | | |

高杰 2020 年5月9日