2020年第22周工作周报

|  |
| --- |
| 1. 本周服务推广工作
 |
| 1. 长春微信平台，4.1平台大面积测试及问题汇总工作等；
2. 内蒙古省4.1升级推进工作；
3. 辽宁省垃圾焚烧专版数采推广工作。
4. 吉林省数采仪推广工作。
5. 与长春市客户关于第三方运营管理平台的思考及讨论工作。
 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 1. 长春微信平台，4.1平台大面积测试及问题汇总工作等；
 | 未完成 | BUG较多、有些问题比较不容易发现，项目功能未完成研发。 |
| 2、内蒙古省4.1升级推进工作； | 阶段工作已完成 |  |
| 3、宁省垃圾焚烧专版数采推广工作。 | 阶段工作已完成 |  |
| 4、吉林省数采仪推广工作。 | 阶段工作已完成 |  |
| 5、与长春市客户关于第三方运营管理平台的思考及讨论工作。 | 阶段工作已完成 |  |
| 1. 下周重点保障工作
 |
| 1. 继续完成长春项目相关工作；
2. 推进长春运维合同进度。
3. 编写第三方运营管理平台方案。
4. 继续推进数采仪推广销售工作。
5. 继续推进365计划。
 |

 编制人：高磊 2020年05月29日