2020年第24周工作周报

|  |
| --- |
| 一、人员管理 |
| 1. **招聘（面试）**

**上周遗留：**1、广州1人，周一候选人给结果2、山西1人回绝**本周面试无**1. **入职**

无1. **转正**

曾广咏、杨辛待转正1. **离职**

天津市局张祥龙6月10日离职；江西省厅黄磊提出离职。 |
| 二、重点大项工作进展 |
| **工作项** | **完成状态** | **问题** |
| 环保部服务 | 1. 排查系统、垃圾焚烧管理端、垃圾焚烧企业端、督办系统升级工作
2. 每周四汇总超标、异常督办和重点排污单位数量
3. 每日自动监控全国异常明细清单导出  垃圾焚烧炉温数据
4. 每日简报统计
5. 系统进行等保复测，并顺利通过
6. 监控中心及云上垃圾焚烧系统做数据对比检测，发现数据不一致原因，加强系统数据统一性
7. 参加三大系统整合生态环境部会议，做好下一步工作准备
8. 更新污染物监控信心运维制度表，完善管理制度
9. 服务器监控系统迁移恢复使用，实时监控服务器性能并告警通知运维人员
10. 每日统计39城市涉嫌超标未核实的督办明细
 |  |
| 企业版实施、项目售后 | **绩溪项目：**  绩溪县南郊垃圾处理有限公司、向阳纸业、绩溪县化工园区污水处理厂排口掉线，已反馈现场人员处理  **部信息中心数据同步：** 数据5月13日后同步问题正在处理（50%），已联系研发排查问题尚未解决；     目前提供中间库sqlsever只读帐号；**知识更新：**   通讯资料（30%）；    交换资料（30%）； |  |
| 售前技术支持 | 1、上海市2020年运维的投标文件相关事宜2、何帮业重庆三峰数采仪采购一拖二的标书3、刘希鑫广西巡检的评分标准 |  |
| 合同评审 | **本周评审18份，其中服务运营部2G合同2份（39.98w），2B合同15份（118.565w）：陈磊2，2B一份**①上海英凡环保科技有限公司-垃圾焚烧专版数据采集仪1台技术改造服务0.65w**刘希鑫2B两份2G一份**①瀚蓝（开平）固废处理有限公司-数据采集仪销售1台1.575w②珠海市生态环境局-珠海市重点污染源自动监控与基础数据库系统运维和技术服务项目合同30w③光大环保（中国）有限公司-生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据传输运维服务合同70.2w**卞欢2B一份**①西安泾渭康恒环境能源有限公司-数据采集仪销售3台6.3w**刘晋2B一份**①北京航天益来电子科技有限公司-数采仪销售1台2.08w**李红燕2B一份**①天津绿色动力再生能源有限公司-数采仪销售1台1.92w**王志文2B一份**①中节能（临沂）环保能源有限公司-值守续签1.96w**刘祥辉2B一份**①北京雪迪龙科技股份有限公司-数据采集仪销售(4台)，带4套gps模块8.4w**李惠惠2B一份**①福州天楹环保能源有限公司-值守新签0.7w**何帮业2B三份**①重庆绿能新能源有限公司-垃圾焚烧专版数采仪采购2台包含2套GPS模块4.4w②安顺绿色动力再生能源有限公司-值守新签0.98w③重庆丰盛三峰环保发电有限公司-数采仪供货合同4台8套GPS模块8.8w**刘跃2B一份**①桐城盛运环保电力有限公司-数据采集仪销售（专版，1台）2.08w**艾航航2G一份（评审中）**①榆林市环境监察支队-2020重点污染源自动监控平台运维项目9.98w**陈磊1，2B一份**①泰兴市三峰环保能源有限公司-数采仪扩建项目，采购1台，gps两套2.16w**毛活文2B两份**①红安绿色动力再生能源有限公司-值守新签1.96w②武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司-数据采集仪销售2台4.4w |  |
| 软件部署升级 | **4.1交换升级：** 海南：已完成；江苏：准备部署（20%）需要远程联调，正在申请远程VPN； 安徽：部署中（20%）管理中心交换中心已部署，地市客户端部署中，任务测试中；**垃圾焚烧相关：**    1、3.2通讯升级完成94.2%（湖北，江苏已升级补丁包，测试中;贵州服务器有问题，正在沟通解决）2、垃圾焚烧补录客户端升级完成率91.6%，甘肃宁夏河南部分地市网络不通。 |  |
| 公共邮件 |      本周共收到25封邮件  遗留10封邮件 。6月份遗留13封    邮件回访：本周回访29封，问题解决25封，及时处理25封，处理满意度满意25封，1封客户待核实，3封邮件回访未回复。 |  |
| 软件bug |     本周共收到11个服务单，已处1个，遗留4个，提交研发任务单6个解决0个遗留6个。    历史遗留个16（已提交任务单），合计26个 |  |
| 软件需求 | 本周共收到3个需求单，提交研发3个，已处理0个，历史遗留15个，合计18个。 |  |
| 部门管理&其他 | 1. 招聘沟通：山西省厅、天津市局人员补充沟通；贵阳市局人员增补、外派安排；
2. 2020年ITSS评审文档修改，评审前已定稿，6.20现场评审
3. 黄磊离职事宜沟通；
4. 长青化工365服务投诉处理；
5. 5月合同事项表；
6. 西青区运维方案协调；
7. 江西区县版及江西省厅运维事宜沟通；
8. 榆林续签事宜沟通。
 |  |
| 三、下周重点保障工作 |
| 1. 垃圾焚烧数据补录；
2. 2020年ITSS现场评审；
3. M1 一季度工作量表；
4. 全国长天长组织过程资产数据库备份实施要求方案的编写与备份事宜推进；
5. 李红燕西青区的运维方案一拖二，总部一主一陪
6. 刘希鑫广西巡检的招标文件
 |

 高杰 2020 年6月12日